Méthodologie / Check-List de Création et Suivi d'un Projet – Mission

MAJ le 30 octobre 2017 (SB/PJ)

Portail

(Référence Mission)

Script

SharePoint

| ETAPE | STATUT | Création d'un Projet / Mission |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demande de création | À partir de SharePoint, cliquer sur "Créer Mission (SharePoint)" et compléter les éléments suivants : | CSLT |
| 2 |  | À partir de SharePoint, cliquer sur "Créer Mission (Portail)" et compléter avec les informations de l'étape 1 : Note : vérifier que le client "Société" existe dans la base du portail si non, créer une nouvelle "Société" | Support CSLT |
| 3 |  | À partir de SharePoint, vérifier/saisir les coordonnées du contact Client pour création/MAJ sous Outlook | Support |
| 4 |  | Exécuter le Script de création de mission "Nouvelle Mission_V3" disponible sur le Bureau afin de créer le site SharePoint de la mission Compléter les informations dans le script en utilisant les informations du Portail (Référence Mission/Client/Alias) Choisir les documents à créer dans le répertoire de la mission Note : Pour mettre la liste des documents à jour, sélectionner à nouveau le type de mission après avoir mis à jour "Référence", "Client" et "Alias" | Support CSLT |
| 5 | Projet en cours | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, MAJ la ligne de la mission (Statut "Projet en cours" et "Date – Devis à rédiger") | Support CSLT |
| 6 |  | Dans le site SharePoint de la mission et la Mire de la Mission : Si applicable, ajouter les notes / informations fournies par le Client pour la rédaction du devis | Support CSLT |
| 7 |  | Planification : Créer la ligne dans "0_Missions" (Macro jaune) | CSLT |
| 9 |  | Créer le répertoire Outlook de la mission (Intitulé du Dossier Rouge – Alias de la mission) | Support |
| ETAPE |  | Rédaction du devis |  |
| 1 |  | Préparer le devis selon les informations Client (si applicable, cf. notes fournies par le Client) et envoyer le devis au Client | CSLT Support |
| 2 |  | Planification : MAJ la ligne dans "0_Missions" (Macro jaune) | CSLT |
| ETAPE |  | Mission acceptée |  |
| 1 | Mission en cours | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, MAJ la ligne de la mission (Statut "Mission en cours" et "Date – Mission acceptée") | Support |
| 2 |  | À partir du Portail : Changement de Statut : Projet à Mission et Création des tâches TicTac et Planification de la facturation en fonction des informations du Devis. | Support CSLT |
| 3 |  | Planification : MAJ la ligne dans "0_Missions" (Macro verte) | CSLT |
| 4 |  | Créer le Dossier Rouge du Projet/Mission | Support |
| ETAPE |  | Mission Refusée / Abandonnée |  |
| 1 |  | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, MAJ la ligne de la mission (Date – Mission Refusée / Abandonnée") | CSLT |
| 2 |  | Planification : Supprimer la ligne dans "0_Missions" | CSLT |
| 3 | Mission Clôturée | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, MAJ la ligne de la mission (Statut "Mission clôturée" et "Date de clôture – Mission refusée/ Abandonnée /clôturée") | Support |
| 4 |  | MAJ du Portail : compléter Date de clôture du Projet/Mission | Support |
| 5 |  | Répertoire Outlook de la mission : Déplacer les mails dans les "Archives SUNNIKAN" et Supprimer le répertoire Outlook de la mission | Support |
| ETAPE |  | Mission Terminée |  |
| 1 |  | Portail : valider le Facturable de la mission via le Portail et complète le Bilan dans la mire | CSLT |
| 2 |  | Faire le tri dans le Dossier Rouge et le Dossier Vert | CSLT Support |
| 3 | Mission terminée | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, MAJ la ligne de la mission (Date – Mission Terminée") et Planification : Supprimer la ligne dans "0_Missions" | Support |
| 4 |  | Enregistrer les avis de paiement | Support |
| *** Pré-clôture (Paiements en attente) |  |  |  |
| 5 |  | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, passer le statut de la mission en "Mission terminée" | Support |
| *** Clôture (Tous paiements effectués/ Facturable et Bilan Mission faits) |  |  |  |
| 6 |  | Portail : MAJ Date de fin de mission et Date de clôture du dossier | Support |
| 7 | Mission Clôturée | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, passer le statut de la mission en "Mission clôturée" demande au Consultant si "OK pour Archivage" Répertoire Outlook de la mission : | Support |
| 8 |  | Déplacer les mails dans les "Archives SUNNIKAN" et Supprimer le répertoire Outlook de la mission | Support |
| 9 |  | Classer le Dossier Rouge aux archives | Support |
| ETAPE |  | Mission Archivée |  |
| *** Si "Ok pour archivage" |  |  |  |
| 1 |  | Copier tous les documents des répertoires SP sous Shared/Archives | Support |
| 2 |  | Vérifier que le répertoire Outlook de la mission est bien effacé | Support |
| 3 |  | Supprimer le site SharePoint de la mission (MAJ des liens Portail et liens SP) | Support |
| 4 | Mission archivée | À partir de la Liste des Missions sous SharePoint, passer le statut de la mission en "Mission archivée" | Support |

_____