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	Échéance
	Date
	Action
	Qui
	Réalisation

	
	
	
	Documentation des macros du tableau de suivi :
Pas de modification des lignes
créer un mode opératoire d'utilisation
Description du fonctionnement (méthodes, pré-requis, interdictions, précaution d'emploi)
limites d'utilisation (100 mails max et 20 champs de remplacement)
code extensif
	PJ
	

	
	
	
	Rajouter un texte d'accueil dan le premier écran de la formation :
"Bienvenue sur la formation e-Learning BPC et réglementation Française, cette formation se déroulera en deux étapes :
autoformation
auto-évaluation…"
	PJ
	

	
	
	
	Écrire les DDF :
Directeur de projet
Chef de projet
Administrateur informatique
Intervenant
	PJ
	

	
	
	
	Documenter le paramétrage du serveur dans les fiches de QI et le MO Maintenance  serveur
	PJ/DP
	

	
	
	
	Documenter l'archivage des versions des formations (+ restore) Cf. SOP_04
	PJ
	

	
	
	
	Inclure une section "Styles et Charte graphique" dans le cahier des charges :
style W3C (h1, h2, g,b1…)
	
	

	
	
	
	Ajouter une vérification supplémentaire dans la fiche de QO pour valider l'affichage des messages en fonction des résultats du QCM (Voir ANO_002)
	PJ
	

	
	
	
	Continuer création doc e-Learning pour les formations génériques
	PJ
	

	
	
	
	Faire évoluer la macro d'envoi de courrier du Tableau de suivi pour intégrer les courriers de :
réinscription au quizz
envoie des Attestations de Participation
	PJ
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