| Statut | Échéance | Action | Priorité | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Créer une check-list "Achat" pour définir les items à vérifier lors de l'acquisition d'un nouveau poste |  |  |
| Fait |  | Définition de la configuration standard des postes Consultants : création d'une check-list : d'installation de nouveau poste (modulable Fixe et Portables) de changement d'utilisateur relier cette check-list aux fiches d'identification des postes | Moyenne | 1j |
| 50% |  | Inventaire des macros existantes |  |  |
| 50% |  | documentation des macros (template effectué, reste à documenter macros Création courrier, Dossier std d'étude et Audit) | Moyenne | 2j |
| Maintenance Intranet |  |  |  |  |
|  |  | encodage | Basse | 1j |
|  |  | Réorganisation des rubriques et épuration du contenu obsolète | Moyenne | 1j |
|  |  | inclusion FAQ | Basse | 1j |
| e-Learning |  |  |  |  |
| NA |  | Gestion des inscriptions et Remises à zéro des quizz | Haute | ¼j / sem |
|  |  | Complétion des items du plan d'action e-L | Moyenne | 1j |
|  |  | Complétion de la documentation : e-Learning global (procédures) | Moyenne | ½ j |
|  |  | Complétion de la documentation : NOVO NORDISK | Moyenne | 1j |
|  |  | Complétion de la documentation : SUNNIKAN (formations génériques multi clients) | Moyenne | 2j |
| SOPXML |  |  |  |  |
|  |  | Interface de consultation interactive asp.net (WebForm de rendu XSLT intégré dans le pwge2950) | Haute | 1-2j |
|  |  | Liaison contrôles de l'interface interactive et fichiers XML de config (Liste propriétés et domaines) | Haute | ½j |
|  |  | Déplacement manifeste XSN (Infopath 2007) sur pwge2950 pour interface d'édition | Haute | ½j |
|  |  | Déplacement WebForm de rendu simple (appli .NET) | Haute | ½j |
| Système d'Information |  |  |  |  |
|  |  | Installation | Haute | ? |
|  |  | Assimilation de la documentation | Haute | 1j |
| Site Internet |  |  |  |  |
|  |  | Définir le site de développement | Moyenne | ½ j |
|  |  | MAJ Statistiques de visite (Cf. DP) | Moyenne | ? |
| Helpdesk |  |  |  |  |
| NA |  | assistance ponctuelle | Haute | ¼j / sem |