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	PLAN D'actions Informatique
	Date
8 Avril 2008
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	Échéance
	Action
	Priorité
	Durée

	
	
	Créer une check-list "Achat" pour définir les items à vérifier lors de l'acquisition d'un nouveau poste
	
	

	Fait
	
	Définition de la configuration standard des postes Consultants : création d'une check-list :
d'installation de nouveau poste (modulable Fixe et Portables)
de changement d'utilisateur
relier cette check-list aux fiches d'identification des postes
	Moyenne
	1j

	50%
	
	Inventaire des macros existantes
	
	

	50%
	
	documentation des macros (template effectué, reste à documenter macros Création courrier, Dossier std d'étude et Audit)
	Moyenne
	2j

	Maintenance Intranet

	
	
	encodage
	Basse
	1j

	
	
	Réorganisation des rubriques et épuration  du contenu obsolète
	Moyenne
	1j

	
	
	inclusion FAQ
	Basse
	1j

	e-Learning

	NA
	
	Gestion des inscriptions et Remises à zéro des quizz
	Haute
	¼j / sem

	
	
	Complétion des items du plan d'action e-L
	Moyenne
	1j

	
	
	Complétion de la documentation : e-Learning global (procédures)
	Moyenne
	½ j

	
	
	Complétion de la documentation : NOVO NORDISK
	Moyenne
	1j

	
	
	Complétion de la documentation : SUNNIKAN (formations génériques multi clients)
	Moyenne
	2j

	SOPXML

	
	
	Interface de consultation interactive asp.net (WebForm de rendu XSLT intégré dans le pwge2950)
	Haute
		1-2j

	
	
	Liaison contrôles de l'interface interactive et fichiers XML de config (Liste propriétés et domaines)
	Haute
	½j

	
	
	Déplacement manifeste XSN (Infopath 2007) sur pwge2950 pour interface d'édition
	Haute
	½j

	
	
	Déplacement WebForm de rendu simple (appli .NET)
	Haute
	½j

	Système d'Information

	
	
	Installation
	Haute
	?

	
	
	Assimilation de la documentation
	Haute
	1j

	Site Internet

	
	
	Définir le site de développement
	Moyenne
	½ j

	
	
	MAJ Statistiques de visite (Cf. DP)
	Moyenne
	?

	Helpdesk

	NA
	
	assistance ponctuelle
	Haute
	¼j / sem
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