# Objectifs

Ce document décrit les actions et projets concernant le Système Informatique Sunnikan Consulting pour l'année 2009. Les conclusions de se plan se basent sur le rapport d'analyse de risque du système d'Information SUNNIKAN Consulting 2009 (Cf. Annexes).

# Analyse des besoins

### Description des services

Pour les besoins de cette analyse, le système informatique Sunnikan sera découpé en services, ressources et supports.

Les services représentent des fonctions utilisées par Sunnikan, comme le service de messagerie

les ressources représentent les moyens mis en œuvre pour assurer ces services

les supports représentent l'infrastructure physique permettant d'héberger ou de déployer ces supports.

| # | Services | P | Ressources | Supports |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Messagerie | 3 | MS Exchange | Pwge750 |
| S02 | Edition de documents Office 2003 | 3 | MS Office 2003 / 2007 MS SharePoint Designer 2007 | Postes utilisateurs Vrt-Office |
| S03 | Edition de documents Office 2007 | 2 | Outil de compatibilité 2003/2007 | Postes utilisateurs Vrt-Office |
| S04 | Edition de documents Visio | 2 | MS Visio 2007 | Vrt-Office |
| S05 | Accès distant aux ressources | 3 | TSE VPN | Vrt-Office |
| S06 | Partage de fichiers | 3 | Répertoires partagés | Équipements réseau Pwge2950 |
| S07 | Accès internet | 3 | IE | Équipements réseau Accès WAN (Nerim) |
| S08 | Sécurisation des accès réseau | 3 | Active Directory | Pwge750 |
| S09 | Site internet | 1 | IIS | Pwge1750 |
| S10 | Impressions NB | 3 | Pilotes d'impression | Dell 5200 Dell 2330dn Copieur Ricoh |
| S11 | Impressions Couleur | 1 | Pilotes d'impression | Dell 3000cn (Copieur Ricoh) |
| S12 | Photocopie | 1 | - | Copieur Ricoh |
| S13 | Numérisations couleur | 1 | HP Director | Scanner hp 5550c Copieur Ricoh |
| S14 | Envoi/réception Fax | 1 | Logiciel OEM Pilotes Ricoh | HP OfficeJet Copieur Ricoh |
| S15 | Contrôle des flux de travail | 3 | Portail SISC TicTac | Pwge750 Pwge2950 |
| S16 | Stockage de la base de connaissance | 3 | IIS SOPXML | Pwge2950 |
| S17 | Edition de la base de connaissance | 3 | SOPXML MS SharePoint Designer 2007 | Pwge2950 Vrt-Office |
| S18 | Restitution de la base de connaissance | 3 | SOPXML IIS | Pwge2950 Vrt-office |
| S19 | Développement des applications | 2 | Visual Studio 2003/2008 | Vrt-vs2003 |
| S20 | Développement des sites Web | 2 | MS SharePoint Designer 2007 | Poste utilisateurs Pwge2950 |
| S21 | Développement graphique | 1 | Fireworks IrfanView | Poste utilisateurs Vrt-Office |
| S22 | Visioconférence | 1 | Skype | Postes utilisateur Webcams |
| S23 | Téléphonie interne et externe | 3 | - | Équipement téléphonique |
| S24 | Accès à distance sans session | 1 | VNC | Tous postes |
| S25 | OCR | 1 | HP Director (Omnipage) | Scanner hp 5550c Copieur Ricoh |
| S26 | Projection vidéo | 1 | - | Vidéoprojecteur Postes utilisateurs |
| S27 | Surveillance physique | 1 | Solution d'enregistrement/diffusion | Cameras IP |

### Description des ressources

| # | Ressources | Description |
| --- | --- | --- |
| R01 | MS Office 2003 | Word, Excel, PowerPoint, Outlook |
| R02 | MS Office 2007 | Word, Excel, PowerPoint, Outlook, incompatibilité avec 2003 |
| R03 | MS SharePoint Designer | Éditeur HTML, XML et autres formats associés |
| R04 | MS Visio | Éditeur graphique (organigrammes, schémas etc.) |
| R05 | MS Exchange | Serveur de messagerie |
| R06 | Macromedia Fireworks | Éditeur graphique (vectoriel et autre) |
| R07 | IrfanView | Freeware graphique léger |
| R08 | SISC | Outil de saisie et d'exploitation des flux de données |
| R09 | SOPXML | Outil de gestion et d'édition documentaire |
| R10 | Portail | Indicateurs de gestion des flux de travail |
| R11 | TicTac | Suivi des temps mission par consultant, appli Web |
| R12 | Copieur multifonction Ricoh | Impression, copie, scan, fax/LAN |
| R13 | IIS | Diffusion et administration de sites Web |
| R14 | Pilotes d'impression | Nécessiteraient un meilleur déploiement afin d'éviter les ennuis d'impression |
| R15 | Active Directory | Via le contrôleur de domaine, gère toute la stratégie d'authentification réseau |
| R16 | TSE | Accès en bureau à distance, nécessite d'ouvrir une session sur le poste distant |
| R17 | VPN | Sécurisation de l'accès distant |
| R18 | IE | Visualisation du contenu Web et intranet |
| R19 | Skype | Logiciel de visioconférence. Fonctionne à plusieurs, nécessite un compte pour fonctionner |
| R20 | Solution vidéo d'enregistrement/diffusion | Logiciel propriétaire des caméra ou solution développée en interne ? (A installer/configurer) |
| R21 | VNC | Accès à distance aux postes utilisateurs sans pour autant ouvrir de session |

### Description des Supports

| # | Supports | Description |
| --- | --- | --- |
| P01 | Postes utilisateurs | Format variable, 2 types principaux : postes fixes (SV, AV, SB) postes mobiles tous sont en dual screen (sauf AV) |
| P02 | Pwge750 | Serveur rack, WS2003 |
| P03 | Pwge2950 | Serveur rack, WS2003 |
| P04 | Pwge1750 | Serveur rack, WS2003 |
| P05 | Poweredge2500 | Serveur rack, WS2000 |
| P06 | PV100T | Lecteur de bande PowerVault 100T |
| P07 | Vrt-Office | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P08 | Vrt-eTrust | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P09 | Vrt-vs2003 | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P10 | Vidéoprojecteur | Installé en salle de formation, compatible avec tous les postes. |
| P11 | Accès WAN (Nerim) | - |
| P12 | Dell 3000cn | Imprimante réseau |
| P13 | Dell 2330dn | Imprimante réseau |
| P14 | Dell 5200 | Imprimante réseau (Hors Service) |
| P15 | Copieur Ricoh | Impression réseau, copies, numérisations |
| P16 | Webcam | Trois webcams de dispo (dont une à Toulouse) Envisager déploiement ? |
| P17 | Équipements réseau | Prises, Switches, câbles |
| P18 | Équipements téléphonique | Autocom, prises, Téléphones et JustCallIt |
| P19 | Caméras IP | Deux caméras, une en salle serveur et l'autre dans le couloir principal |

# Projets

Les Projets sont des activités concernant le système informatiques dont l'ampleur et les conséquences sur l'intégrité du système sont suffisamment importantes pour nécessiter une attention et un suivi particuliers.

## SISC

### État Actuel du système

Bien que l'interface de saisie laisse à désirer, elle est fonctionnelle. Les actions suivantes sont à entreprendre :

test complet de l'application pour déterminer les effets de bords

confrontation des anomalies découvertes dans ce test et des spécifications originelles.

proposition et exécution d'une validation du système :

création/consolidation d'outils de process pou pailler les manques éventuels de l'application.

consolidation des manuels utilisateurs

consolidation des spécifications

Les bases SQL (REFERENTIEL et SUNETICTAC) sont robustes et fonctionnent correctement

le portail est opérationnel

la gestion des factures est opérationnelle

toute collaboration avec Paul Nguyen (Team2i) a été stoppée.

### Actions

Interface de saisie Access (SISC)

mettre en en place le test

transformation

Portail d'information

consolidation de la documentation du module

Bases de données

mettre en place une validation des scripts de consolidation des bases

mise à jour de la documentation de structure de la base

Application de suivi des temps mission SuneTicTac

mise à jour de la documentation de l'application

## SOPXML

### État actuel

Le projet SOPXML, gestion de la base de connaissance SUNNIKAN Consulting sous format xml, est opérationnel. Toutefois, il requière encore un temps de développement pour être fiable et utilisable sans effets de bord.

### Actions

Il est nécessaire de développer ou consolider les modules suivants:

interface de génération

consolidation de l'application :

fiabilité

sécurité

intégrer le module FO (PDF)

nettoyer les références du projet pour assurer la portabilité

interface de saisie :

consolidation de l'application :

fiabilité

sécurité

rendre l'éditeur wysiwyg

normaliser les documents spécifiques au client dans une partie du répertoire mission correspondant sous un document formalisé (cahier des charges):

terminologie

si le format de sortie est Word, le modèle client

si le format de sortie est HTML, feuille de style CSS client

paramètres sémantiques du client

documents concernées (mixer cette dernière information avec le document de suivi des documents d'un projet SOPXML)

développement interface de modification terminologie

édition du fichier terminologie Sunnikan

consolidation des relations internes

liens inter-documents

liens de références

développement des outils de requêtage (pour obtenir les listes de références

déploiement des applications

sur chaque poste destiné à saisir des documents intranet

définir une QI

documentation

documentation des procédures

manuels utilisateur des modules

syntaxe du langage SOPXML

outil de suivi de la conversion/maintien des documents

basé sur le tableau Excel de suivi des SOPs créé pour le premier client de SOPXML

Solution de délocalisation

Étude de la solution la plus appropriée : serveur asp ou winform

déploiement sur les postes utilisateurs

## Remise à niveau des systèmes centraux Arone/Sunnikan

Les domaines Arone et Sunnikan nécessitent d'être séparés pour les raisons suivantes :

éviter les conflits d'intérêts

gestion plus aisée des deux parcs informatiques (?)

identification d'une menace critique sur les fonctions cumulées du pwge750

- De nombreuses considérations techniques rendent cette séparation malaisée.

Voir Anomalie 010 – Remise à niveau des systèmes centraux SUNNIKAN/Arone

## Consolidation Sécurité logique et physique

### Surveillance IP

Conjointement avec Arone, les caméras IP acquises nécessitent

de finir leur installation physique et logique

de documenter leurs spécifications les procédures associées.

### Remplacement de l'outil de prise en main à distance des bureaux

Jusqu'ici, RealVNC était utilisé pour prendre la main sur les postes clients. Bien que protégé par mot de passe, aucun cryptage ne garantie qu'une tierce personne intercepte les communications entre postes. Bien sur, il faudrait que cette personne puisse passer derrière notre pare-feu, ce qui reste improbable.

Néanmoins, une solution de remplacement, toujours open source, est en phase de déploiement : UltraVNC. Je tâtonne encore pour mettre en place le plugin de cryptage AES.

### Gestion des accès locaux

Les locaux du Parvis de St Maur

Une solution de gestion des accès aux locaux doit être mise en place pour assurer

## Déménagement

Le déménagement prochain de SUNNIKAN Consulting depuis Fontenay-sous-bois vers le Parvis de St Maur entraine les frais suivants :

aménagement du réseau informatique et téléphonique existant,

installation d’une armoire de brassage,

aménagement de l’installation électrique, notamment de la salle serveurs,

aménagement des dispositifs de protection et de restriction des accès.

Le chiffrement et le détail des activités relatives au déménagement sont détaillés dans le Cahier des Charges réseau du déménagement.

# Tâches Courantes

## Maintenance

### Maintenance des postes

Maintenance planifiée (préventive) :

mise en place des outils de suivi des interventions :

maintenances,

installations,

(re)configuration

mise à jour des procédures de maintenance de l'intranet

maintient de l'inventaire informatique

maintient de la FAQ informatique pour réduire le temps d'assistance aux utilisateurs

Constitution d'un journal des interventions de façon à documenter les interventions réalisées

Maintenance non planifiée (curative) :

Assistance aux utilisateurs sous forme d'interventions à la demande.

La nature de ces interventions est de nature très variée, allant d’une simple aide à la mise en forme bureautique à la réinstallation complète d’un poste.

## Améliorations et propositions diverses

### Modification de la convention de nommage des serveurs

Les noms employés pour désigner les serveurs doivent stimuler l'esprit humain, de façon à mieux les retenir et les identifier. Si je ne recommande pas une telle pratique pour les postes (en raison de l'importance de leur modèle qui influe sur le type de maintenance et d'intervention à appliquer) je suggère de renommer les serveurs poweredge afin qu'ils soient plus faciles de les identifier.

Pas de suggestion pertinente pour l'instant, si ce n'est les propositions habituelles :

fonction (FileServer, Mail, etc.)

lieux, mythologie, etc.

### Automatisation du paramétrage office

Développement d'un outil (forme non fixée) pour paramétrer automatiquement les applications offices lors de la création d'une session

Ce genre d'outil se présenterait sous la forme d'un script mêlant inscriptions dans la base de registre et macros KM.

### Ghost

Deux solutions envisagées :

Création via BartPE d'un dispositif de réinstallation standardisé de WinXP afin  de faciliter les opérations de maintenance.

permet de réaliser des installations personnalisées de Windows

paramétrage délicat, nécessite un temps d'autoformation

Maintenance d'une image (ghost) d'un système parfaitement paramétré pour tous les utilisateurs à installer en cas d'intervention ou d'installation.

Utilisation d'une solution OpenSource (CloneZilla)

### Antivirus

La situation n'évolue pas avec Computer Associates. Bien qu'ayant pris du temps perso pour résoudre le problème, il semble que nous soyons incapable de pousser les politiques sur les agents ni de récupérer leurs journaux.

agents fonctionnels

se mettent à jour (sur le serveur virtuel ou à défaut sur le serveur CA)

effectuent les jobs d'analyse et la surveillance en temps réel,

impossible de récupérer les journaux ou de pousser une politique sur les agents depuis le serveur ITM

le compte administrateur

licence octroyée arrivant bientôt à expiration

quantité de nœuds gérés trop juste

25 nœuds max, or les parcs cumulés Arone et Sunnikan dépasseront ce chiffre si l'on prend en compte les serveurs, les machines virtuelles et les clients

Comme la licence du logiciel eTrust se fini au 25 Mai 2009,

Choix d'une solution antivirus différente (sous-traitée à Arone)

### Solutions de cryptage

Concernant le cryptage des cassettes de sauvegarde magnétique :

Le danger de mettre en place une solution de cryptage des sauvegardes, c'est le risque engendré de perte de la clef de déchiffrement.

l'avantage d'une telle solution, c'est une sécurité supplémentaire dans la gestion des sauvegardes.

Une autre mesure simple consiste à former les gens à l'utilisation de TrueCrypt (logiciel open source permettant de créer des volumes cachés encryptés). Cindy l'utilise déjà quotidiennement.

### Fusion des intranets de connaissance et de méthodologie

Aucune raison valable ne justifie la séparation des intranets "Base de connaissance" et "Méthodologies"

L'avantage de fusionner ces intranets réside dans la simplicité de gestion des liens passant de l'un à l'autre, et d'une manière générale ramener la fusion des deux intranets en un seul.

les adressages http://intranet.sunnikan.com et http://interne.sunnikan.com peuvent être redirigés vers des fichiers différents du même répertoire.

les dangers de cette fusion sont :

les liens entre les deux intranets devaient être absolus. Ils risquent lors de la fusion de le rester et par conséquent de ne plus être gérés par la gestion des métadonnées de SharePoint ou de FrontPage. Un simple remplacement de masse pourra régler ce problème, mais

tout lien en provenance d'un document en provenance d'une autre source que le répertoire de partage Intranet risque d'échouer s'il utilise la syntaxe UNC

# Budget

## Planification des Achats

### Estimation des achats réguliers

Liste des Achats à court terme :

| # | Item | Description et Justification | PU | Qé | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Station accueil+alim | Acquisition d'une station d'accueil pour EZ | 50 € | 1 | 50 € |
| A02 | Webcams | Pour diminuer la facture téléphonique lors des contacts avec MG. Peut être remplacée par un microphone simple. | 80 € | 1 | 80 € |
| A03 | Casque pour téléphone | Permet d'éviter les torticolis lors des longues sessions au téléphone. Les deux casques sont prévus à titre d'essai | 38 € | 2 | 76 € |

Liste des achats réguliers (fournitures)

Pièces détachées pour maintenance/organisation

connectique,

produit d'entretient,

accessoires,

Licences logicielles

programme eOpen : acquisitions de nouvelles licences fonction des évolutions de besoins. Pas de nécessité pour l'heure.

consommables imprimantes

imprimante Dell 3000cn 	: 42 € / mois (100 copies couleur et nb)

imprimante Dell 2330dn 	: 15 € / mois (1000 copies, cout surestimé)

Copieur Ricoh 		: 160 € / mois (6000 copies)

### Postes supplémentaires

Deux postes de secours obsolètes vont être réaffectés :

Inspiron8500

performances insuffisantes pour en faire un poste de clientèle correct.

poids conséquent pour un pc portable (3kg)

nécessité de rajouter

de la mémoire vive (2x1Go)

un chargeur supplémentaire

utilisation actuelle 		: aucune

utilisation envisagée 		: poste permanent en salle de formation pour projections

utilisation secondaire 	: poste de dépannage

Inspiron4150-2

performances insuffisantes pour en faire un poste de clientèle correct

utilisation actuelle 		: poste permanent en salle de formation pour projections

utilisation envisagée 		: poste de dépannage

Ces deux postes ne sont pas vraiment adaptés pour une utilisation prolongée. Non-standards et obsolètes, ils ne peuvent servir que de support de périphériques (vidéoprojection, visioconférence, enregistrement audio, etc.). Leur utilisation en tant que postes de secours n'est envisageable qu'à très court terme.

Acquisition d'un nouveau poste mobile :

~1000 € pour un PC portable Dell latitude E6400

sans écran

sans station d'accueil

microphone intégré

ce portable étant doté de performances supérieures au machines du parc actuel, il est recommandé de recycler un poste utilisateur plutôt que de l'utiliser directement en pote de dépannage.

## Récapitulatif Budget

Ce récapitulatif contient également une évaluation des coûts des solutions envisagées.

| Ref | Tâche | CdT* | Période | Coût** | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administration Informatique : |  |  |  |  |
| 4.1.1 | assistance aux utilisateurs | 0,5 j | /semaine | - |  |
| 4.1.1 | maintenance (préventive et curative) | 0,5 j | /semaine | - | Comprend l'entretient et la remise à niveau |
| 4.1.1 | renouvellement du parc Informatique |  |  |  |  |
| 5.1.1 | consommables | na | /mois | 217 € |  |
| 5.1.1 | fournitures informatique de base | na | /mois | ~50 € | Estimation basée sur les dépenses de Jan à Mar 09 |
| 3.3 | Renouvellement des systèmes centraux *** | *** | na | *** | Opération lourde |
| 5.1.2 | acquisition&config nouveaux postes | 0,5 j | na | ~1000 € |  |
|  | Projets : |  |  |  |  |
| 3.2 | SOPXML (consolidation) | 5,0 j | na | - | Prioritaire |
| 3.2 | SOPXML (développement) | ? j | na | - | Améliorations |
| 3.1 | SISC | 3 j | na | - | documentation principalement |
| 4.2.6 | fusion des intranets | 0,5 j | na | - | Nécessitera un suivi |
| - | missions | 2 j | /semaine | - | Variable. correspond au temps hebdo réservé |
| 4.2.2 | automatisation paramétrage office | 1-2 j | na | - | Non prioritaire |
| 4.2.3 | Ghost | 1 j | na | - | Non prioritaire |
|  | Site Internet www.sunnikan.com |  |  |  |  |
| 4.1.1 | maintenance | 1 j | /mois | - |  |
| - | développement | - | (fait) | - | Reste la remise en forme après complétion du contenu |
|  | Intranet (hors XML) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Maintenance | 0,5 j | /semaine | - |  |
|  | Sécurité |  |  |  |  |
| 3.4.1 | installation caméra IP | 1 j | na | ? € | Sous-traité Arone |
| 4.2.4 | antivirus | ? j | na | ? € | A définir |
| 4.2.5 | Solutions de cryptage sauvegardes | 1 j | na | - | Non prioritaire |
|  | Déménagement |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Solutions de cryptage sauvegardes | 1 j | na | - | Non prioritaire |

* Charge de Travail et période : unité temporelle variable (hebdomadaire / fixe / par item)

** Coût matériel et logiciel de la tâche

*** voir Annexe Fiche d'Anomalie 010_160109 (Renouvellement des systèmes centraux Sunnikan Arone)

# Annexes

Rapport d'Analyse de risque SI Sunnikan 2009

Fiche d'Anomalie 010_160109 : Remise à niveau des systèmes centraux Arone/Sunnikan

Devis Dell pour Portable Anne

_____

Priorité du service : 1 - Optionnel ou de confort, 2 - Important, 3 - Vital