# Objectif

L'objectif de ce rapport est de présenter les conclusions de l'analyse de risque portant sur le système d'information SUNNIKAN Consulting ainsi que les méthodes ayant permis d'aboutir à ces conclusions.

Ce rapport s'appuie en grande parti sur le rapport de l'année précédente. Toutes les mesures de sécurité préconisées dans ce rapport n'ont pas été appliquées en raison :

d'un cout trop élevé (temps nécessaire et/ou coût logistique),

du déménagement prochain,

## Terminologie

| SI | Système d'information. Désigne l'ensemble des moyens techniques et humains à la disposition de SUNNIKAN Consulting pour organiser, conserver et distribuer l'information numérique. Composé d’éléments physiques (ressources) et de services (solutions) |
| --- | --- |
| Service | Fonction assurée par un ensemble de ressources et de supports répondant à un besoin |
| Ressource | ensemble des moyens logiques (solution) déployée pour assurer un ou plusieurs services |
| Support | ensemble des moyens physiques utilisés par un ou plusieurs services |

## Méthodologie

La méthodologie employée pour analyser les risques portant sur le SI s'éloigne des standards pour se concentrer sur cinq étapes :

Identifier et classifier les pertes que peut potentiellement subir les éléments ou services du SI :

perte de Disponibilité

perte d'Intégrité

perte de Confidentialité

Identifier et classifier les scénarios de risque pouvant causer ces impacts :

selon leur potentialité de survenue (Potentialité),

selon leurs conséquences directes et indirectes (Impact),

selon leur gravité résultante (voir ci-dessous),

Identifier, classifier et proposer les mesures de sécurité déjà mises en place pour :

annuler ou minimiser l'impact d'un scénario de risque,

réduire la potentialité d'un scénario de risque,

A l'issue de cette analyse sont identifiés les risques résiduels dont la gravité n’a pas été réduite au dessous du seuil de tolérance (voir ci-dessous).

Description au sein d'un plan d'action des mesures de sécurité à mettre en place pour annuler ou minimiser un impact ou réduire la potentialité d'un scénario en dessous du seuil de tolérance.

## Critères de classification

### P : Potentialité d'un scénario de risque

- 1	= Très improbable

- 2	= Plutôt improbable

- 3	= Plutôt probable

- 4	= Très probable

### I : Impact

- 1	= Négligeable

- 2	= Gênant

- 3	= Bloquant

- 4	= Vital

### G : Gravité d'un risque

En fonction de l'Impact (I) et de la Potentialité (P) d'un scenario de risque, une gravité (G) lui est associée :

| Impact |  |  |  |  | La gravité d'un risque est échelonnée selon l'échelle suivante : 1 = Risque Mineur 2 = Risque Important 3 = Risque Critique 4 = Risque Vital |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I = 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| I = 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
| I = 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| I = 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Potentialité |  |  |  |  |

Les risques de gravité 1 sont négligeables et ne nécessitent l'application d'aucune mesure.

Les risques de gravité 2 à 4 sont inacceptables et doivent faire l'objet de mesures de sécurité.

### GR : Gravité résultante du risque

Représente la gravité du risque après l’application des mesures de sécurité. Les mesures de sécurité en place ou à mettre ne place agissent :

soit sur la potentialité du risque, en en diminuant la probabilité de survenue :

par des méthodes dissuasives,

par des méthodes protectrices,

par des méthodes structurelles.

soit sur l’impact du risque, en en minimisant les conséquences :

par des méthodes de protection,

par des méthodes de récupération,

par des méthodes palliatives (redondance).

# Description du SI

Voir Fiche d'anomalie 010 : Remplacement des systèmes centraux SUNNIKAN/ARONE

# Analyse des pertes et scénarios de risque

## Perte de disponibilité

Une perte de disponibilité se traduit par l’impossibilité de l’utilisateur d’utiliser le service ou la ressource concerné.

Sauf mention contraire, l’impact d’une perte de disponibilité est fonction de sa durée :

durée inférieure à une heure	: impact diminué de 1

durée inférieure à une journée	: pas de modification d’impact

durée supérieur à une journée	: impact diminué de 1

### Perte de disponibilité d’un Service ou d’une Ressource

| # | Services ou Ressource | P | I | G | Conséquences | Mesures de sécurité en place | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Messagerie (MS Exchange) | 2 | 4 | 3 | Impossibilité d’envoyer ou de recevoir des messages électroniques | - | 3 |
| S02 | *Edition de documents Office 2003 | 3 | 3 | 3 | - | Redondance de postes | 1 |
| S03 | *Edition de documents Office 2007 | 3 | 2 | 2 | - | Redondance de postes | 1 |
| S04 | Edition de documents Visio | 2 | 1 | 2 | - | Virtualisation | 1 |
| S05 | *Edition de documents PDF | 1 | 1 | 1 | - | Copieur Ricoh | 1 |
| S06 | *Lecture de Documents PDF | 1 | 1 | 1 | - | Lecteurs alternatifs | 1 |
| S07 | *Accès distant aux ressources | 2 | 4 | 3 | Utilisateurs distants obligés de travailler en local | FTP / RDP | 1 |
| S08 | Sécurisation de l’accès distant | 2 | 4 | 3 | Faille de sécurité, donc accès distant bloqué | Serveur VPN Firewall | 1 |
| S09 | Partage de fichiers ** | 2 | 4 | 3 | Fichiers inaccessibles | Synchronisation Copies locales | 2 |
| S10 | Accès internet | 1 | 4 | 3 | Indisponibilité de messagerie externe | Redondance de connexion | 1 |
| S11 | Sécurisation des accès aux ressources réseau (Active Directory) | 2 | 3 | 3 | Brèche de sécurité Indisponibilité des services réseau requérant une authentification | Contrôleur de domaine secondaire | 1 |
| S12 | Sites internet (Publication) | 2 | 2 | 1 | Perte de clients potentiels | Sauvegardes | 1 |
| S13 | Impressions NB | 2 | 3 | 3 | Pas de copie papier | Redondance | 1 |
| S14 | Impressions Couleur | 2 | 1 | 1 | Pas de copie papier | Redondance | 1 |
| S15 | Photocopie | 2 | 1 | 1 | - | Copieur Ricoh | 1 |
| S16 | Numérisations couleur | 2 | 1 | 1 | HP Director | Scanner hp 5550c Copieur Ricoh | 1 |
| S17 | Envoi/réception Fax | 2 | 1 | 1 | Logiciel OEM Pilotes Ricoh | HP OfficeJet Copieur Ricoh | 1 |
| S18 | Contrôle des flux de travail (saisie et hors temps mission) | 3 | 3 | 3 | Portail SISC | Pwge750 Pwge2950 | 2 |
| S19 | Contrôle des flux de travail (indicateurs) | 3 | 2 | 3 | Portail SISC TicTac | Pwge750 Pwge2950 | 1 |
| S20 | Suivi des temps mission | 3 | 1 | 1 | TicTac | Pwge2950 Powerdge2500 Pwge750 | 1 |
| S21 | Stockage de la base de connaissance | 1 | 4 | 3 | IIS SOPXML | Pwge2950 | 1 |
| S22 | Edition de la base de connaissance (hors XML) | 2 | 2 | 2 | MS SharePoint Designer 2007 | Pwge2950 Vrt-Office | 1 |
| S23 | Edition de la base de connaissance (XML) | 2 | 2 | 3 | SOPXML MS SharePoint Designer 2007 | Pwge2950 Vrt-Office | 1 |
| S24 | Restitution de la base de connaissance | 2 | 3 | 3 | SOPXML IIS | Pwge2950 Vrt-office | 1 |
| S25 | Développement des applications | 2 | 1 | 2 | Visual Studio 2003/2008 | Vrt-vs2003 | 1 |
| S26 | Développement Web | 2 | 1 | 2 | MS SharePoint Designer 2007 | Poste utilisateurs Pwge2950 | 1 |
| S27 | Développement graphique | 2 | 1 | 1 | Macromedia Fireworks IrfanView | Poste utilisateurs Vrt-Office | 1 |
| S28 | Visioconférence | 2 | 1 | 1 | Skype | Postes utilisateur Webcams | 1 |
| S29 | Téléphonie interne et externe | 1 | 3 | 3 | - | Équipement téléphonique | 1 |
| S30 | Accès à distance sans session | 2 | 1 | 1 | VNC | Tous postes | 1 |
| S31 | OCR | 2 | 1 | 1 | HP Director Adobe Acrobat 8 Std | Scanner hp 5550c Copieur Ricoh | 1 |
| S32 | Projection vidéo | 1 | 1 | 1 | - | Vidéoprojecteur Postes utilisateurs | 1 |
| S33 | Surveillance physique | 1 | 1 | 1 | Pas de surveillance physique | Cameras IP | 1 |
| S33 | Synchronisation | 3 | 2 | 3 | Accès en délocalisé aux dossiers partagés et à l’intranet | Copies locales | 2 |

* Service local, utilisable sans disposer de l’accès au réseau

** Service réseau, utilisable uniquement quand le réseau est accessible (VPN ou connexion sur site)

### Perte de disponibilité d’un Support (Pas de perte de données)

| # | Support | P | I | G | Services/ressources Inaccessibles | Mesures de sécurité | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S34 | Poste utilisateurs (sauf GM) | 2 | 3 | 3 | Accès au SI Ensemble des services locaux | Poste de secours | 1 |
| S35 | Poste GM | 2 | 3 | 3 | Accès au SI Ensemble des services locaux | Poste de secours | 1 |
| S36 | Pwge750 | 2 | 4 | 3 | Contrôleur de domaine Accès messagerie Accès bases SQL | Onduleur | 3 |
| S37 | Pwge2950 | 2 | 4 | 3 | Partage de fichiers Suivi des temps mission TOUS les serveurs virtuels | Onduleur | 2 |
| S38 | Pwge1750 | 2 | 2 | 2 | Accès Sites Web de production | Onduleur | 2 |
| S39 | Poweredge2500 | 2 | 2 | 2 | Sauvegardes et restaurations Base SQL | Onduleur Sauvegardes manuelles | 1 |
| S40 | PV100T | 2 | 2 | 2 | Sauvegardes et restaurations | Onduleur Sauvegardes manuelles | 1 |
| S41 | Vrt-Office | 2 | 4 | 3 | Accès à distance | RDP possible via autres serveurs | 1 |
| S42 | Vrt-eTrust | 2 | 1 | 1 | Distribution des signatures AV | Agents locaux | 1 |
| S43 | Vrt-vs2003 | 2 | 2 | 2 | Développement | Redondance VSS | 1 |
| S44 | Vidéoprojecteur | 2 | 1 | 1 | Vidéprojection | - | 1 |
| S45 | Accès WAN (Nerim & Fr) | 2 | 4 | 3 | Accès internet Accès à distance | Redondance des connexions WAN | 1 |
| S46 | Dell 3000cn | 2 | 2 | 2 | Impression NB Impression Couleur | Redondance | 1 |
| S47 | Dell 2330dn | 2 | 2 | 2 | Impression NB | Redondance | 1 |
| S49 | Copieur Ricoh | 2 | 2 | 2 | Impression NB Impression Couleur Numérisation Fax Photocopie | Redondance | 1 |
| S50 | Webcam | 2 | 1 | 1 | Visioconférence | Redondance | 1 |
| S51 | Équipements réseau | 1 | 4 | 2 | Ensemble des services réseau | Redondance | 1 |
| S52 | Équipements téléphonique | 1 | 4 | 2 | Téléphonie interne et externe | - | 1 |
| S53 | Caméras IP | 2 | 1 | 1 | Surveillance vidéo | - | 1 |

## Perte d’intégrité

Sauf mention contraire, l’impact d’une perte d’intégrité suppose la destruction définitive du support ou de la donnée concerné.

### Perte d’intégrité de Supports

| # | Support | P | I | G | Services/ressources Inaccessibles | Mesures de sécurité | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S54 | Poste utilisateurs (sauf GM) | 1 | 3 | 2 | Accès au SI Ensemble des services locaux | Poste de secours Dossiers partagés | 1 |
| S55 | Poste GM | 1 | 4 | 2 | Accès au SI Ensemble des services locaux | Poste de secours Dossiers partagés | 1 |
| S56 | Pwge750 | 2 | 4 | 3 | Contrôleur de domaine Accès messagerie Accès bases SQL | Backup (non testé) de la messagerie Dumps des bases effectués sur le poweredge2500 | 3 |
| S57 | Pwge2950 | 1 | 3 | 2 | Partage de fichiers Suivi des temps mission TOUS les serveurs virtuels | Sauvegardes | 1 |
| S58 | Pwge1750 | 1 | 2 | 1 | Accès Sites Web de production | Sauvegardes Sites de développement | 1 |
| S59 | Poweredge2500 | 1 | 3 | 2 | Sauvegardes et restaurations Base SQL | Sauvegardes manuelles | 1 |
| S60 | PV100T | 1 | 2 | 1 | Sauvegardes et restaurations | Sauvegardes manuelles | 1 |
| S61 | Vrt-Office | 1 | 2 | 1 | Accès à distance | RDP possible via autres serveurs | 1 |
| S62 | Vrt-eTrust | 1 | 2 | 1 | Distribution des signatures AV | Agents locaux | 1 |
| S63 | Vrt-vs2003 | 1 | 2 | 1 | Développement | Redondance VSS | 1 |
| S64 | Vidéoprojecteur | 1 | 1 | 1 | Vidéprojection | - | 1 |
| S65 | Accès WAN (Nerim & Fr) | 1 | 4 | 2 | Accès internet Accès à distance | Redondance des connexions WAN | 1 |
| S66 | Dell 3000cn | 1 | 2 | 1 | Impression NB Impression Couleur | Redondance | 1 |
| S67 | Dell 2330dn | 1 | 2 | 1 | Impression NB | Redondance | 1 |
| S69 | Copieur Ricoh | 1 | 2 | 1 | Impression NB Impression Couleur Numérisation Fax Photocopie | Redondance | 1 |
| S70 | Webcam | 2 | 1 | 1 | Visioconférence | Redondance | 1 |
| S71 | Équipements réseau | 1 | 4 | 2 | Ensemble des services réseau | Redondance | 1 |
| S72 | Équipements téléphonique | 1 | 4 | 2 | Téléphonie interne et externe | - | 1 |
| S73 | Caméras IP | 1 | 1 | 1 | Surveillance vidéo | - | 1 |

### Perte d’intégrité de données

| # | Support | P | I | G | Support actif | Support de sauvegarde | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S74 | Données Administratives | 2 | 4 |  | Pwge2950 | DAT |  |
| S75 | Données Missions actives | 2 | 4 |  | Pwge2950 | DAT |  |
| S76 | Données Missions archivées | 2 | 4 |  | Poweredge2500 | DAT / CD-ROM |  |
| S77 | BAL utilisateurs | 1 | 4 |  | Pwge750 | - / Copie locale |  |
| S78 | Dossiers Publics Exchange | 2 | 4 |  | Pwge750 | - |  |
| S79 | Contacts Sunnikan | 2 | 4 |  | Pwge750 | - |  |
| S80 | Serveurs virtuels | 2 | 3 |  | Pwge2950 | copie locale sur dossier |  |
| S80 | Sites Web de développement | 2 | 3 |  | Pwge2950 | DAT |  |
| S80 | Sites Web de production | 2 | 1 |  | Pwge1750 | ? |  |
| S81 | BD REFERENTIEL |  |  |  | Pwge750 | DAT |  |
| S81 | Données locales postes |  |  |  | Postes | - |  |
| S82 | Codes d’accès système |  | 2 |  |  | Réattribution |  |
| S83 | Documents papiers mobiles |  |  |  |  | copies réseau et sur site |  |
| S84 | Documents papiers sur site (non archivées) |  |  |  |  | copies réseau |  |
| S85 | Documents papiers sur site (archivées) |  |  |  |  | copies réseau |  |
| S86 |  |  |  |  |  |  |  |
| S87 |  |  |  |  |  |  |  |
| S88 |  |  |  |  |  |  |  |
| S89 |  |  |  |  |  |  |  |
| S90 |  |  |  |  |  |  |  |
| S91 |  |  |  |  |  |  |  |
| S92 |  |  |  |  |  |  |  |
| S93 |  |  |  |  |  |  |  |

## Perte de confidentialité

Les pertes de confidentialités concernent uniquement des données.

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Effacement accidentel d'un dossier public Exchange et de son contenu | 3 | 3 | 3 | Aucune | 3 |
| R02 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers publics | 4 | 2 | 3 | Aucune | 2 |
| R03 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers locaux | 4 | 2 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R04 | Effacement accidentel d'un compte Exchange | 1 | 3 | 2 | Aucune | 2 |
| R05 | Indisponibilité courte du serveur exchange (inférieure à une journée) | 2 | 4 | 3 | Aucune | 2 |

### Pwge750

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge750.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

- Contrôleur de domaine primaire (obligatoire en raison de la licence Small Business Server)

- Serveur de messagerie Exchange (MS Exchange 2003 Small Business v7.235)

- Serveur de base de données SQL

- REFERENTIEL_SC (Prod et Dev)

- SUNETICTAC (Prod et Dev)

- Serveur Applicatif :

- SISC

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R06 | Effacement accidentel d'un dossier public Exchange et de son contenu | 3 | 3 | 3 | Aucune | 3 |
| R07 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers publics | 4 | 2 | 3 | Aucune | 2 |
| R08 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers locaux | 4 | 2 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R09 | Effacement accidentel d'un compte Exchange | 1 | 3 | 2 | Aucune | 2 |
| R10 | Indisponibilité courte du serveur exchange (inférieure à une journée) | 2 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R11 | Indisponibilité longue du serveur exchange (supérieure à une journée) | 1 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R12 | Indisponibilité courte du contrôleur de domaine (inférieure à une journée) | 2 | 3 | 3 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R13 | Indisponibilité longue du contrôleur de domaine (supérieure à une journée) | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R14 | Crash complet du contrôleur de domaine | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R15 | Crash complet du serveur pwge750, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R16 | Crash complet du serveur pwge750, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |

### Pwge2950

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge2950.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

serveur de fichiers

hébergeur de sites de développement (extensions serveur FrontPage installées)

hébergeur de machines virtuelles :

vrt-office (bureau à distance)

vrt-vs2003 (serveur de développement)

vrt-etrust (serveur anti-virus)

serveur applicatif (SOPXML)

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R17 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs dossiers partagés et de leur contenu | 3 | 4 |  | Sauvegardes | 1 |
| R18 | Effacement accidentel d'une partie ou de la totalité d'un site de développement | 3 | 2 |  | Sauvegardes | 1 |
| R19 | Indisponibilité courte du serveur de fichiers (inférieure à une journée) | 2 | 4 |  |  | 2 |
| R20 | Indisponibilité longue du serveur de fichiers (supérieure à une journée) | 2 | 4 |  |  | 2 |
| R21 | Effacement accidentel d'une ou plusieurs machines virtuelles |  |  |  |  | 2 |
| R22 | Indisponibilité courte de la machine virtuelle vrt-office (inférieure à une journée) |  |  |  |  | 2 |
| R23 | Indisponibilité longue du serveur de fichiers (supérieure à une journée) |  |  |  |  | 1 |
| R24 | Indisponibilité courte du serveur de fichiers (inférieure à une journée) |  |  |  |  | 1 |
| R25 | Crash complet du serveur pwge2950, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |
| R26 | Crash complet du serveur pwge2950, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |

### vrt-Office

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur virtuel vrt-office.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

- serveur de bureau à distance

- serveur applicatif, entre autre :

Macromedia Fireworks (graphisme)

Suite Office complète, dont Visio, Project…

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R27 | Crash de la machine virtuelle | 1 | 2 | 1 | Sauvegardes ponctuelles des machines virtuelles |  |
| R28 | Indisponibilité courte du serveur de fichiers (inférieure à une journée) | 2 | * | 1 |  | 1 |
| R29 | Indisponibilité longue du serveur de fichiers (supérieure à une journée) | 2 | * | 1 |  | 1 |

* L'impact d'une indisponibilité de ce serveur est variable selon les consultants affectés.

### vrt-eTrust

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge2950.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

- serveur de gestion et distribution des signatures antivirus

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R30 | Crash de la machine virtuelle | 1 | 2 | 1 | Sauvegardes ponctuelles des machines virtuelles |  |
| R31 | Indisponibilité courte du serveur antivirus (inférieure à une journée) | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| R32 | Indisponibilité longue du serveur antivirus (supérieure à une journée) | 2 | 1 | 1 |  | 1 |

### vrt-vs2003

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge2950.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

- serveur de développement

visual studio 2008 (SOPXML entre autre)

visual studio 2003

Suite Office

- hébergeur de sites de développement (extensions serveur FrontPage installées)

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R33 | Crash de la machine virtuelle | 1 | 2 | 1 | Sauvegardes ponctuelles des machines virtuelles |  |
| R34 | Indisponibilité courte du serveur antivirus (inférieure à une journée) | 2 | 1 | 1 | Postes de développement supplémentaires | 1 |
| R35 | Indisponibilité longue du serveur antivirus (supérieure à une journée) | 2 | 1 | 1 | Postes de développement supplémentaires | 1 |

### Poweredge2500

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge750.

Pour rappel, ce serveur rempli les rôles suivants :

- serveur de sauvegardes

- répertoires partagés du pwge2950 (quotidien, sur bandes DAT)

- machines virtuelles (manuel, sur disque)

- Serveur de fichiers (Archives)

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R36 | Effacement accidentel d'un dossier public Exchange et de son contenu | 3 | 3 | 3 | Aucune | 3 |
| R37 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers publics | 4 | 2 | 3 | Aucune | 2 |
| R38 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers locaux | 4 | 2 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R39 | Effacement accidentel d'un compte Exchange | 1 | 3 | 2 | Aucune | 2 |
| R40 | Indisponibilité courte du service de sauvegarde (inférieure à une journée) | 2 | 1 | 3 | Copies locales | 2 |
| R41 | Indisponibilité longue du service de sauvegarde (supérieure à une journée) | 2 | 1 | 3 | Aucune | 2 |
| R42 |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 |
| R43 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 |
| R44 | Crash complet du contrôleur de domaine | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R45 | Crash complet du serveur, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R46 | Crash complet du serveur, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |

### Pwge1750

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge1750.

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R47 |  |  |  |  |  |  |
| R48 |  |  |  |  |  |  |
| R49 |  |  |  |  |  |  |
| R50 |  |  |  |  |  |  |
| R51 |  |  |  |  |  |  |
| R52 |  |  |  |  |  |  |
| R53 |  |  |  |  |  |  |
| R54 |  |  |  |  |  |  |
| R55 |  |  |  |  |  |  |
| R56 |  |  |  |  |  |  |
| R57 |  |  |  |  |  |  |
| R58 | Crash complet du serveur, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 3 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R59 | Crash complet du serveur, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 3 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |

### Poste utilisateur lambda (hors GM)

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge750.

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R60 | Effacement accidentel d'un dossier public Exchange et de son contenu | 3 | 3 | 3 | Aucune | 3 |
| R61 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers publics | 4 | 2 | 3 | Aucune | 2 |
| R62 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers locaux | 4 | 2 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R63 | Effacement accidentel d'un compte Exchange | 1 | 3 | 2 | Aucune | 2 |
| R64 | Indisponibilité courte du serveur exchange (inférieure à une journée) | 2 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R65 | Indisponibilité longue du serveur exchange (supérieure à une journée) | 1 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R66 | Indisponibilité courte du contrôleur de domaine (inférieure à une journée) | 2 | 3 | 3 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R67 | Indisponibilité longue du contrôleur de domaine (supérieure à une journée) | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R68 | Crash complet du disque | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R69 | Crash complet de la machine | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R70 | Crash complet du serveur pwge750, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R71 | Crash complet du serveur pwge2950, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |
| R72 | Crash complet du serveur pwge2950, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |

### Poste utilisateur GM

Cette analyse porte uniquement sur les conséquences de la perte ou de l'indisponibilité d'une partie ou de la totalité des éléments du serveur pwge750.

| # | Scénario de risque | P | I | G | Mesures de sécurité | G' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R73 | Effacement accidentel d'un dossier public Exchange et de son contenu | 3 | 3 | 3 | Aucune | 3 |
| R74 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers publics | 4 | 2 | 3 | Aucune | 2 |
| R75 | Effacement accidentel d'un ou plusieurs mails stockés dans les dossiers locaux | 4 | 2 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R76 | Effacement accidentel d'un compte Exchange | 1 | 3 | 2 | Aucune | 2 |
| R77 | Indisponibilité courte du serveur exchange (inférieure à une journée) | 2 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R78 | Indisponibilité longue du serveur exchange (supérieure à une journée) | 1 | 4 | 3 | Aucune | 2 |
| R79 | Indisponibilité courte du contrôleur de domaine (inférieure à une journée) | 2 | 3 | 3 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R80 | Indisponibilité longue du contrôleur de domaine (supérieure à une journée) | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R81 | Crash complet du contrôleur de domaine | 1 | 3 | 2 | contrôleurs secondaires (I-2) | 1 |
| R82 | Crash complet du serveur pwge750, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R83 | Crash complet du serveur pwge750, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Fichiers d'export PSE (I-1) | 2 |
| R84 | Crash complet du serveur pwge2950, avec possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |
| R85 | Crash complet du serveur pwge2950, sans possibilité de réinstallation immédiate | 1 | 4 | 3 | Sauvegardes (I-1) | 2 |

### Autres sources de pertes

## Analyse des pertes et coûts de récupération

Les pertes engendrées par les conséquences d'un scénario particulier sont mesurée en euros sur la base des hypothèses suivantes :

- La perte d'un équipement matériel est chiffrée non pas par rapport à son prix d'achat mais par rapport au prix de l'équipement de remplacement remplissant des fonctions équivalentes

- La perte de journées d'exploitation se calcule sur une base de :

- probabilité de présence des consultants de ¾. Ce qui donne une moyenne de 9 consultants présents en permanence

- taux journalier 1100€

- soit un coût total d'indisponibilité journalier affectant l'ensemble de la société : 9900 €

- Les pertes engendrées par des défauts de confidentialités sont difficilement évaluables.. Les conséquences sont :

- diminution du nombre de contrats décrochés

- réduction du chiffre d'affaire

- conséquences juridiques

- Les délais de livraison des équipements informatiques sont estimés sur la base des informations du fournisseur principal (Dell) :

- moyenne de 5 jours ouvrable pour les petites commandes (jusqu'au set de portables)

- moyenne de 10 jours ouvrables pour les commandes importantes (armoire de serveurs)

- La durée et le cout d'installation comprend le coût des pertes d'exploitation

| Équipement | Coût matériel (± 20%) | Durée / Coût d'indisponibilité (délais de livraison) | Durée / Coût de réinstallation (équipement indisponible) | Durée / Coût de configuration (équipement disponible) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement léger (switches, câbles, souris, etc.) | < 100 € | 2 j / 0 € (redondance) | 0 € (<1/4 h) | 1/4 h | < 100 € |
| Équipement de mobilier (fauteuil, bureau, fournitures) | 50 – 300 € | 2 j / 0 € (redondance, non bloquant) | ¼ j / 275 € | - | 50 - 575 € |
| Imprimante | 700 € | 5 j / 0 € (redondance) | ¼ j / 275 € | ¼ j soit 275 € | 1 250 € |
| Écran | 350 € | 5 j / 0 € (redondance, non bloquant) | 0 € (<1/4 h) | 1/4 h | 300 € |
| Système de sauvegarde | 600 € | 5 j / 0 € (non bloquant) | ½ j / 550 € | - | 1 150 € |
| Portable (dans la limite d'un portable) | 1 000 € | 5 j / 0 € (redondance) | 1 j / 1100 € | - | 2 200 € |
| Portable (au-delà du premier portable) | 1 000 € | 5 j / 5 500 € | 1 j / 2200 € | - | 3 300 € |
| Serveur de domaine | 3 000 € | 5 j / 49 500 € | 1 j / 9 900 € | 2 j / 2 200 € | 64 600 € |
| Serveur central (pwge2950) | 3 000 € | 5 j / 49 500 € | 1 j / 9 900 € | 2 j / 2 200 € | 64 600 € |
| Ensemble de du rack serveur | 30 000 | 10 j / 99 000 € | 2j / 19 800 € | 4 j / 4 400 € | 153 200 € |

| Classification des données, informations et éléments d'infrastructure |  | D | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Données et informations |  |  |  |  |
| D01 | Fichiers de données ou bases de données applicatives | X | X | X |
| D02 | Fichiers bureautiques partagés | X | X | X |
| D03 | Fichiers bureautiques personnels | X | X | X |
| D04 | Informations écrites ou imprimées détenues par les utilisateurs, archives personnelles | X |  | X |
| D05 | Listings ou états imprimés des applications informatiques |  |  | X |
| D06 | Messages échangés, écrans applicatifs (données partielles) | X | X | X |
| D07 | Courrier et télécopies | X | X | X |
| D08 | Archives patrimoniales ou ayant valeur de preuve | X |  |  |
| D09 | Données et informations publiées sur des sites publics ou internes |  | X | X |
| Infrastructure informatique et télécom |  |  |  |  |
| R01 | Équipements et câblage du réseau étendu (systèmes réseau avec leurs logiciels) | X | X |  |
| R02 | Équipements et câblage des réseaux locaux (systèmes réseau avec leurs logiciels) | X | X |  |
| R03 | Données de configuration du réseau étendu | X | X | X |
| R04 | Données de configuration des réseaux locaux | X | X | X |
| S01 | Systèmes centraux, serveurs applicatifs et équipements périphériques centraux, serveurs de fichiers partagés | X | X |  |
| S02 | Fichiers de configuration des systèmes et serveurs | X | X | X |
| S03 | Systèmes terminaux mis à la disposition des utilisateurs (PC, imprimantes locales, périphériques, interfaces spécifiques, etc.) | X |  |  |
| A01 | Application logicielle ou progicielle, middleware (code exécutable) | X | X | X |
| A02 | Code source | X | X | X |
| A03 | Fichiers des configurations applicatives | X | X | X |
| A04 | Progiciels spécifiques utilisateurs | X |  |  |
| Infrastructure générale |  |  |  |  |
| E01 | Environnement de travail des utilisateurs | X |  |  |
| E02 | Équipements de télécommunication orale ou analogique | X | X |  |

| Impacts intrinsèques ne dépendant pas de la classification d'une ressource |  | D | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte massive d'installation |  |  |  |  |
| I01 | Ensemble des installations d'une salle informatique et télécom | X |  |  |
| Indisponibilité du personnel |  |  |  |  |
| P01 | Équipes de spécialistes métiers | X |  |  |
| P02 | Personnel d'exploitation | X |  |  |
| Non conformité à la loi ou à la réglementation |  |  |  |  |
| C01 | Non conformité à la loi ou aux réglementations relatives à la protection de la vie privée | X |  |  |
| C02 | Non conformité à la loi ou aux réglementations relatives aux contrôles financiers | X |  |  |
| C03 | Non conformité à la loi ou aux réglementations relatives à la propriété intellectuelle | X |  |  |
| C04 | Non conformité à la loi relative à la protection des systèmes informatisés | X |  |  |
| C05 | Non conformité aux réglementations relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement | X |  |  |

| Réf. | Exposition Naturelle | P |
| --- | --- | --- |
| ACCIDENTS |  |  |
| AC01 | Court-circuit au niveau du câblage ou d'un équipement. | 2 |
| AC02 | Chute de la foudre | 2 |
| AC03 | Incendie naissant dans les locaux : corbeille à papier, cendrier, etc. | 2 |
| AC04 | Accidents dus à l'eau ou à des liquides (fuite d'une canalisation, liquides renversés accidentellement, etc.). | 2 |
| AC05 | Inondation causée par une canalisation percée ou crevée | 2 |
| AC06 | Inondation causée par la crue d'une rivière ou une remontée de la nappe phréatique | 2 |
| AC07 | Inondation causée par l'extinction d'un incendie voisin, | 2 |
| AC08 | Coupure d'énergie de longue durée pour une cause extérieure | 2 |
| AC09 | Indisponibilité totale des locaux : Interdiction d'accès décidée par la préfecture (risque de pollution, d'émeute, etc.) | 2 |
| AC10 | Disparition de personnel stratégique | 2 |
| AC11 | Panne d'un équipement de servitude (alimentation électrique, climatisation, etc.) | 2 |
| AC12 | Panne matérielle d'un équipement informatique ou télécom | 2 |
| AC13 | Défaillance matérielle d'un équipement informatique ou télécom impossible à résoudre par la maintenance, ou indisponibilité du prestataire | 2 |
| AC14 | Blocage applicatif ou système impossible à résoudre par la maintenance, pour cause de disparition de la SSII ou du fournisseur. | 2 |
| AC15 | Saturation accidentelle de ressources | 3 |
| AC16 | Accident d'exploitation conduisant à une altération de données | 3 |
| AC17 | Effacement de données ou de configurations, par un virus | 3 |
| AC18 | Perte accidentelle de fichiers de données par un automate | 3 |
| AC19 | Perte accidentelle de fichiers de données par vieillissement, pollution, | 2 |
| AC20 | Perte accidentelle de fichiers de données due à une panne d'équipement (crash de disque dur) | 2 |
| ACTES VOLONTAIRES MALVEILLANTS |  |  |
| MA01 | Vandalisme depuis l'extérieur : tir d'armes légères ou lancement de projectiles depuis la rue, | 2 |
| MA02 | Vandalisme intérieur : petit vandalisme par des personnes autorisées à pénétrer dans l'établissement (personnel, sous-traitants, etc.). | 2 |
| MA03 | Terrorisme sabotage par des agents extérieurs : explosifs déposés à proximité des locaux sensibles, | 1 |
| MA04 | Saturation répétitive malveillante de moyens informatiques par un groupe d'utilisateurs | 2 |
| MA05 | Saturation du réseau par un ver | 2 |
| MA06 | Effacement volontaire (direct ou indirect) de support de logiciel | 2 |
| MA07 | Altération malveillante (directe ou indirecte) des fonctionnalités d'un logiciel ou d'une fonction d'un programme bureautique (Excel ou Access) | 3 |
| MA08 | Entrée de données faussée ou manipulation de données | 3 |
| MA09 | Accès volontaire à des données ou informations partielles et divulgation | 3 |
| MA10 | Détournement de fichiers ou vol de support de données | 3 |
| MA11 | Effacement volontaire (direct ou indirect), vol ou destruction de support de programmes ou de données | 3 |
| MA12 | Vol de micro-ordinateur portable en dehors des locaux de l'entreprise. | 3 |
| MA13 | Effacement malveillant de configurations réseau | 2 |
| MA14 | Effacement malveillant de configurations applicatives ou systèmes | 2 |
| MA15 | Détournement de code source de programmes | 2 |
| MA16 | Espionnage étatique ou de maffias (demandant de très gros moyens) | 1 |
| MA17 | Vol d'équipement informatique ou télécom, à l'intérieur des locaux | 3 |
| ACTES VOLONTAIRES NON MALVEILLANTS |  |  |
| AV01 | Absence de personnel d'exploitation : grève du personnel d'exploitation | 2 |
| AV02 | Départ de personnel stratégique | 3 |
| AV03 | Pénétration du SI d'une tierce société, par du personnel interne ou non | 3 |
| AV04 | Utilisation de logiciels sans licence | 3 |
| ERREURS |  |  |
| ER01 | Dégradation involontaire de performances, à l'occasion d'une opération de maintenance | 2 |
| ER02 | Effacement accidentel de logiciel par erreur humaine | 3 |
| ER03 | Altération accidentelle des données pendant la maintenance | 3 |
| ER04 | Erreur pendant le processus de saisie, | 4 |
| ER05 | Bug dans un logiciel système, un middleware ou un progiciel | 4 |
| ER06 | Bug dans un logiciel applicatif | 4 |
| ER07 | Erreur lors de la modification de fonctions de feuilles de calcul ou de macro-instructions, | 3 |

## Gravité du risque

# Analyse d’impact spécifiques

Les analyses d’impact spécifiques s'appliquent à analyser les conséquences et impacts de quelques scénarios de risques particulièrement importants.

Ces analyses ne remplacent pas l'analyse de risque ci-dessus mais sont conçues pour répondre rapidement aux interrogations se posant sur les implications d'un scénario de risque particulier.

## Analyse des pertes et coûts de récupération

Les pertes engendrées par les conséquences d'un scénario particulier sont mesurée en euros sur la base des hypothèses suivantes :

La perte d'un équipement matériel est chiffrée non pas par rapport à son prix d'achat mais par rapport au prix de l'équipement de remplacement remplissant des fonctions équivalentes

La perte de journées d'exploitation se calcule sur une base de :

probabilité de présence des consultants de ¾. Ce qui donne une moyenne de 9 consultants présents en permanence

taux journalier 1100€

soit un coût total d'indisponibilité journalier : 9900 €

Les pertes engendrées par des défauts de confidentialités sont difficilement évaluables.. Les conséquences sont :

diminution du nombre de contrats décrochés

réduction du chiffre d'affaire

conséquences juridiques

Les délais de livraison des équipements informatiques sont estimés sur la base des informations du fournisseur principal (Dell) :

moyenne de 5 jours ouvrable pour les petites commandes (jusqu'au set de portables)

moyenne de 10 jours ouvrables pour les commandes importantes (armoire de serveurs)

La durée et le cout d'installation comprend le coût des pertes d'exploitation

| Équipement | Coût matériel (± 10%) | Durée / Coût d'indisponibilité (délais de livraison) | Durée / Coût de réinstallation (équipement indisponible) | Durée / Coût de configuration (équipement disponible) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement léger (switches, câbles, souris, etc.) | < 100 € | 2 j / 0 € (redondance) | 0 € (<1/4 h) | 1/4 h | < 100 € |
| Équipement de mobilier (fauteuil, bureau, fournitures) | 50 – 300 € | 2 j / 0 € (redondance, non bloquant) | ¼ j / 275 € | - | 50 - 575 € |
| Imprimante | 700 € | 5 j / 0 € (redondance) | ¼ j / 275 € | ¼ j soit 275 € | 1 250 € |
| Écran | 350 € | 5 j / 0 € (redondance, non bloquant) | 0 € (<1/4 h) | 1/4 h | 300 € |
| Système de sauvegarde | 600 € | 5 j / 0 € (non bloquant) | ½ j / 550 € | - | 1 150 € |
| Portable (dans la limite d'un portable) | 1 000 € | 5 j / 0 € (redondance) | 1 j / 1100 € | - | 2 200 € |
| Portable (au-delà du premier portable) | 1 000 € | 5 j / 5 500 € | 1 j / 2200 € | - | 3 300 € |
| Serveur de domaine | 3 000 € | 5 j / 49 500 € | 1 j / 9 900 € | 2 j / 2 200 € | 64 600 € |
| Serveur central (pwge2950) | 3 000 € | 5 j / 49 500 € | 1 j / 9 900 € | 2 j / 2 200 € | 64 600 € |
| Ensemble de du rack serveur | 30 000 | 10 j / 99 000 € | 2j / 19 800 € | 4 j / 4 400 € | 153 200 € |

## Défaillance électrique

La défaillance électrique se définie par l'indisponibilité des équipements concernée Les conséquences dépensent de la portée et de la durée de la défaillance.

### Durée

L'impact de la défaillance augmente avec la durée de la défaillance électrique.

| Durée | Description des conséquences | Impact | Mesures de sécurité supplémentaires préconisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Immédiat (microcoupure) | Les PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) seront directement impactés par une coupure d'électricité, entraînant les conséquences suivantes : perte de données en cas de fichiers non enregistrés les surtensions éventuelles pourraient endommager le matériel Toutefois, le redémarrage et la reprise d'activité sera immédiat. Les PC portables comme les serveurs ne seront pas affectés, la durée de coupure étant inférieure à l'autonomie des onduleurs et des portables | 2 (Mineur) Très faible dégradation des la qualité de travail pour les PC fixes uniquement. Risque faible de perte de données. | L'installation de blocs multiprise parasurtenseurs réduira la probabilité de surtension endommageant les équipements, mais ne préviendra pas contre les microcoupures en elles même. Seuls les onduleurs protègent contre les microcoupures. |
| Courte (0-15min) | Indisponibilité des équipements suivants : PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) écrans imprimantes fax éclairage Les PC portables comme les serveurs ne seront pas affectés, la durée de coupure étant inférieure à l'autonomie des onduleurs et des portables. Les documents ouverts sur le réseau ne seront pas perdu, sauf pour les PC fixes. Tous les utilisateurs de PC fixe seront bloqués, la redondance de matériel ne permettant pas de leur affecter un poste de secours. | 3 (Important) Dégradation de la qualité de travail. Risque modéré de perte de données. | Au delà de 15 minutes, la durée de défaillance excède les capacités des onduleurs, rendant l'arrêt des serveurs nécessaire. Ces derniers seront donc stoppés, par mesure de sécurité. Les mesures de sauvegarde seront ineffectives, car ne portant que sur le jour précédent. |
| Moyenne (15 min – 1 heure) | Indisponibilité des équipements suivants : Serveurs PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) écrans périphériques éclairage Les PC portables pourront continuer de fonctionner dans les limites d'utilisation suivante : pas d'accès aux serveurs travail portant uniquement sur les documents sauvegardés/synchronisés Périphériques indisponibles | 3 (Important) Dégradation importante de la qualité de travail, disponibilité faible de la base de connaissance. | Au-delà de l'heure, la durée de défaillance excède la capacité des portables, rendant leur extinction obligatoire. Les mesures de sauvegarde seront ineffectives, car ne portant que sur le jour précédent. |
| Longue (>1 heure) | Indisponibilité de tous les équipements électriques sur le lieu de travail. Serveurs indisponibles Portable indisponible Conditions de travails fortement détériorées Absence de chauffage / climatisation Absence d'éclairage | 4 (Important) Nécessité de délocaliser l'activité pour éviter le blocage. | Les mesures de sauvegarde seront ineffectives, car ne portant que sur le jour précédent. La seule solution pour continuer à traiter les dossiers urgent le temps que le problème d'alimentation soit réglé (ou de nouveaux locaux trouvés) consiste à utiliser les portables en délocalisé sans connexion au serveur. |

### Portée

Le réseau téléphonique n'est pas affecté.

Les équipements informatiques centraux (serveurs, équipements réseau) possèdent des onduleurs leur assurant une autonomie de 15 minutes à pleine charge.

Les PC portables

### Consignes de sécurité

Dès qu'une défaillance électrique est constatée, il est important de respecter les consignes suivantes :

sauvegarder tout document en cours

synchroniser/copier tout document sur lequel on souhaite travailler

débrancher tout périphérique consommateur de courant afin d'allonger la durée d'autonomie (USB notamment)

se renseigner sur la persistance ou non de la défaillance

Si la défaillance est annoncée comme ayant une durée longue ou imprévisible, alors :

ajuster les paramètres graphiques en prévision de l'extinction des moniteurs

Synchroniser la messagerie exchange (cliquer sur Envoyer/Recevoir)

### Mesures de récupération

En cas de délocalisation de l'activité, les conséquences de la section  "Indisponibilité des locaux" s'appliquent également

## Vol de matériel

Les vols sont de deux types :

Vol interne aux locaux (implique une effraction/intrusion dans les locaux)

Vol externe aux locaux (concerne donc forcément un portable, un périphérique ou un support de donnée. voir ci-dessous)

Exemples de matériels sujets au vol :

Imprimantes

PC utilisateurs (portables et fixes)

Moniteurs (écrans et vidéoprojecteurs)

périphériques (clavier, souris, concentrateur USB, station d'accueil, multiprise, etc.)

équipements réseau (câbles, switches, prises, etc.)

serveurs (en rack ou en tour, mais systématiquement situés dans la salle serveurs)

Note : ce type de matériel est toutefois très dur à voler et implique que les voleurs disposent de suffisamment de temps pour effectuer leur forfait.

fournitures de bureau (tables, chaises, crayons, consommables….)

supports de données (clefs USB, bandes de sauvegardes, disques durs externes, etc.)

### Type d'équipement volé

L'impact de la défaillance augmente avec la sensibilité et l'importance du vol.

| Équipement volé | Description des conséquences | Impact | Mesures de sécurité supplémentaires préconisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Mineur périphérique écran souris équipement réseau | Les équipements de base sont toujours présents en quantité suffisante pour amortir la disparition de l'un d'entre eux. Les conséquences pour les utilisateurs seront donc minimes ou relevant de la perte de confort. Toutefois le fait qu'un vol ait eu lieu doit inciter à renforcer les mesures de sécurité contre le vol, ceci pour éviter qu'il ne se reproduise avec plus d'ampleur. | 1 (Mineur) Très faible dégradation des la qualité de travail. Aucun Risque de perte de données. | Voir "Mesure de sécurité contre le vol" ci-dessous. |
| Sensible portable clef USB disque externe bande de sauvegarde | Deux conséquences découlent de ce scénario de risque : perte de matériel perte de confidentialité La perte de matériel engendre une dégradation des conditions de travail pour l'utilisateur victime du vol. Toutefois, les équipements de redondant permettront de poursuivre son activité bien qu'en disposant de moins de performances que d'habitude PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) écrans imprimantes fax éclairage Les PC portables comme les serveurs ne seront pas affectés, la durée de coupure étant inférieure à l'autonomie des onduleurs et des portables. Les documents ouverts sur le réseau ne seront pas perdu, sauf pour les PC fixes. Tous les utilisateurs de PC fixe seront bloqués, la redondance de matériel ne permettant pas de leur affecter un poste de secours. | 4 (Vital) Dégradation des conditions de travail. Risque certain de perte de données. Risque modéré de perte de confidentialité | Voir "Mesure de sécurité contre le vol" ci-dessous. Un système de clonage des PC actuels permettrait de restaurer rapidement la configuration d'un poste disparu, réduisant le délai nécessaire d'un jour de réinstallation à un couple d'heure. |
| Critique ensemble des équipements informatiques d'une salle serveurs (?) | Indisponibilité des équipements suivants : PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) écrans imprimantes fax éclairage Tous les utilisateurs de PC seront bloqués, la redondance de matériel ne permettant pas de leur affecter un poste de secours. | 4 (Vital) Blocage de l'activité jusqu'à restauration. Risque modéré de perte de données. | Voir "Mesure de sécurité contre le vol" ci-dessous. Un système de clonage des PC actuels permettrait de restaurer rapidement la configuration d'un poste disparu, réduisant le délai nécessaire d'un jour de réinstallation à un couple d'heure. |

Perte de moyens

La victime du vol va devoir travailler en utilisant des moyens palliatifs (PC de redondance)

Perte de confidentialité

Identification et restauration des dernières sauvegardes valides

Réinstallation et mise en service du  système.

En attendant, il serait toujours possible d’exploiter la base de connaissance via les dossiers de synchronisation des portables ayant échappé au sinistre et des les recopier sur les nouveaux équipements (ou les équipements personnels)

### Mesures de sécurité contre le vol

Les mesures en place actuellement sont :

Câbles de sécurités (mesure dissuasive)

Alarme (mesure palliative / de protection)

Les mesures de sécurité supplémentaires de protection/dissuasion préconisées sont :

Renforcement des fenêtres

installation de modules supplémentaires pour l'alarme :

deux sirènes :

une située dans la salle générale (bureau TM, GR, FAN, SB)

une située dans le bureau PJ

détecteur supplémentaire pour le bureau PJ (actuellement non équipé)

Dissimulation / renforcement des caissons ignifugés de sauvegarde

### Mesures de récupération

Les démarches à effectuer en cas de vol simple sont (dans l'ordre) :

Affectation et paramétrage d'un équipement redondant à l'utilisateur

Déclaration aux autorités (assurances, gendarmerie,…) du matériel volé

Consulter l'inventaire informatique pour la description et les identifiants de l'équipement volé.

Commande d'un équipement de remplacement. Le délai de livraison varie fortement selon l'équipement de 2 à 7 jours.

Si l'équipement est un PC, son installation et sa configuration prendra un jour complet avant que l'utilisateur ne puisse en disposer.

Les démarches à effectuer en cas de sinistre (vol multiple avec ou sans vandalisme) sont (dans l'ordre):

Déclaration aux autorités (assurances, gendarmerie,…) du matériel volé

Si les équipements centraux (serveurs) sont intouchés :

commander de nouveaux postes immédiatement

## Destruction de matériel

Les causes de destructions de matériel sont multiples et détaillées dans les scénarios de risque évoqués plus haut.

Il ne s'agit ici nullement d'une indisponibilité passagère mais d'une altération irrécupérable du matériel le rendant inopérant. Chacune des causes engendre des mesures de sécurité qui lui sont propres et qui ne sont pas détaillés dans cette analyse supplémentaire.

Exemples de causes de destruction :

vandalisme

incendie

inondation

usure naturelle

bris accidentel

Exemples de matériels sujets à destruction :

Imprimantes

PC utilisateurs (portables et fixes)

Moniteurs (écrans et vidéoprojecteurs)

périphériques (clavier, souris, concentrateur USB, station d'accueil, multiprise, etc.)

équipements réseau (câbles, switches, prises, etc.)

serveurs (en rack ou en tour, mais systématiquement situés dans la salle serveurs)

fournitures de bureau (tables, chaises, crayons, consommables….)

supports de données (clefs USB, bandes de sauvegardes, disques durs externes, etc.)

| Détail de la destruction | Description des conséquences | Impact | Mesures de sécurité supplémentaires préconisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Mineure périphérique écran souris équipement réseau | Les équipements de base sont toujours présents en quantité suffisante pour amortir la disparition de l'un d'entre eux. | 1 (Mineur) Très faible dégradation des la qualité de travail. Aucun Risque de perte de données. | Voir "Mesure de restauration" ci-dessous. |
| Sensible portable clef USB disque externe bande de sauvegarde | Indisponibilité des équipements suivants : PC fixes (Sophie, Soazic et Anne) écrans imprimantes fax éclairage Les PC portables comme les serveurs ne seront pas affectés, la durée de coupure étant inférieure à l'autonomie des onduleurs et des portables. Les documents ouverts sur le réseau ne seront pas perdu, sauf pour les PC fixes. Tous les utilisateurs de PC fixe seront bloqués, la redondance de matériel ne permettant pas de leur affecter un poste de secours. | 3 (Important) Dégradation de la qualité de travail, voir blocage. Risque probable de perte de données. Risque faible de perte de confidentialité | Voir "Mesure de restauration" ci-dessous. Un système de clonage des PC actuels permettrait de restaurer rapidement la configuration d'un poste disparu, réduisant le délai nécessaire d'un jour de réinstallation à un couple d'heure. |
| Critique ensemble des équipements d'une salle Serveurs | Conséquences de sinistre. Pire hypothèse envisageable. Les équipements sont indisponibles durant la durée de restauration (voir ci-contre mesures de sécurité préconisées) Indisponibilité de tous équipements. Indisponibilité éventuelle des locaux Les PC portables non présents sur les lieux sont vraisemblablement els seuls rescapés de ce genre de sinistre. | 3 (Important) Blocage de l'activité jusqu'à restauration. Risque probable de perte de données. Risque faible de perte de confidentialité | Voir "Mesure de restauration" ci-dessous. Un système de clonage des PC actuels permettrait de restaurer rapidement la configuration d'un poste disparu, réduisant le délai nécessaire d'un jour de réinstallation à un couple d'heure. |

### Mesures de récupération

Les démarches à effectuer en cas de vol simple sont (dans l'ordre) :

| Étape | Nécessaire ? | Coût (temps) | Coût (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Affectation et paramétrage d'un équipement redondant à l'utilisateur | Si l'utilisateur nécessite de continuer son travail, oui. Sinon, étape non nécessaire | - | Indisponibilité de l'équipement de redondance |
| Déclaration aux autorités (assurances, gendarmerie,…) du matériel détruit | Selon la valeur du matériel | Une demi-journée | - |
| Commande d'un équipement de remplacement. | Oui | 2 à 7 jours, selon délais de livraison | Prix équipement |
| Si l'équipement est un PC, son installation et sa configuration prendra un jour complet avant que l'utilisateur ne puisse en disposer. | Oui. | 1 jour | Main d'œuvre (interne ou externe) |

Les démarches à effectuer en cas de sinistre (incendie, inondation) sont (dans l'ordre):

| Étape | Nécessaire ? | Coût (temps) | Coût (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Déclaration aux autorités (assurances, gendarmerie,…) du matériel détruit | Oui | Une demi-journée | - |
| Commande d'équipements de remplacement. | Si les équipements centraux sont intouchés | 2 à 7 jours, selon délais de livraison | Coût important, dépassant peut-être le fond de roulement. |
| Installation/configuration des équipements de remplacement | Oui | Une journée par équipement | Main d'œuvre (interne ou externe) |
| Commande d'équipements de remplacement. | Si | Une journée par équipement | Coût important, dépassant peut-être le fond de roulement. |

## Vol de données

Le vol de données est nécessairement malveillant. Malheureusement, la détectabilité de genre d'incidents est souvent très faible.

Les impacts des vols de données sont détailles ci-dessus dans la section "3. Identification et classification des Scénarios de risques"

## Indisponibilité locaux

Exemples de causes d'indisponibilité des locaux:

dommages physiques (vandalisme, incendie, inondation, etc.)

Mesures judiciaires (investigation, saisie, etc.)

conditions de travail inacceptables (absence de chauffage ou d'électricité, bruit intense, émanations, émeutes, etc.)

L'impact d'une indisponibilité des locaux est caractérisé par les paramètres suivants :

durée de l'indisponibilité

possibilité de maintenir les serveurs en l'état

possibilité de maintenir les connexions réseau en l'état

état des portables et des synchro

# Analyse des risques résiduels et Plan d'action

## Risques résiduels

| Scenario | P | I | G | Mesures en places | Suggestions | P | I | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Défaillance multiple serveur de fichier central (pwge2950) Défaillance des disques, du RAID, du réseau et du CP | 1 | 4 | 2 | Assistance Dell | Mettre en place d'une solution de clonage du serveur de fichier Ce ne sont pas les données en eux même qui sont en danger mais la configuration serveur. L'idéal serait de pouvoir disposer d'un point de restauration immédiat du serveur en cas de crash. Il s'agit d'une solution lourde et nécessitant un investissement humain et matériel |  |  |  |
| Défaillance serveur de messagerie. La sauvegarde du contrôleur de domaine et de la messagerie sont assurées hebdomadairement par Arone. Aucun test de restauration n'a été réalisé jusqu'à présent | 1 | 3 | 2 | Sauvegardes Redondance (RAID) | Plusieurs solutions (cumulables) sont proposées virtualisation du serveur de messagerie Avantages : clonable à souhait, réinstallation simple, sauvegarde aisée Inconvénient : durée de mise en place inconnue, jamais encore effectué, restauration des mails en bloc (pas de détails) Acquisition (800€) du connecteur Exchange pour Backup Exec Avantages : intégration dans l'existant, restauration au mail près Inconvénient : durée d'installation, cout Upgrade des disques contrôleur en RAID Avantage : redondance = sécurité, opération connue inconvénient : investissement et opération lourde |  |  |  |
| Effraction Accès aux locaux par les bâtiments contigus (verrière SF, SM ou bureau PJ) | 2 | 4 | 3 | Politique de Sécurité Alarme Restrictions d'accès | installation d'une surveillance caméra (IP) Solution nécessitant un investissement modéré et simple à mettre en place prévoir un système de stockage des bandes attention aux délais légaux de conservation et aux détails légaux de télésurveillance : protection des données personnelles code du travail |  |  |  |
| Tout risque impliquant : la compromission d'un compte utilisateur la compromission de confidentialité des données | 2 | 3 | 3 | Politique de Sécurité | Mise à jour de la politique de sécurité pour prendre en compte les points suivants : Engagement de responsabilité de la part de l'utilisateur pour les actions effectuées sous leur identifiants. Politique d'attribution des mots de passe Révocation systématique des codes d'accès des personnes partantes Définition clair des Consignes de sécurité, remises à chaque utilisateur consignes de sécurité relatives à la diffusion des documents. Le but étant la protection de la confidentialité des documents. |  |  |  |
| Données confidentielles sur les portables Risque de compromission de la confidentialité en cas de vol (réf. nécessaire) perte (réf. nécessaire) accès illégitime malveillant (réf. nécessaire) | 2 | 3 | 3 | Redondance Sauvegardes | les données de synchronisation présentes sur les portables posent des problèmes de fiabilité et de sécurité. Les risques identifiés rattachés sont : divulgation de données confidentielles perte de données Aucune solution de remplacement n'est préconisée pour l'instant, toutefois, la duplication systématique des données sensibles sur une clef USB (ou un stockage sur le DD), couplé à un chiffrement à la volée de ces dites données accroitrai sensiblement la sécurité desdites données. Solution envisagée (et testée) : TrueCrypt. permet le stockage de grandes quantités de données en toute sécurité. nécessite toutefois une petite formation doit toujours être suivi d'une recopie des fichiers sur le serveur de fichier. Si le mot de passe est perdu, les solutions de secoure existent mais sont délicates et chronophages. |  |  |  |
| Arrêt d'une application critique dû à un bug : système ou à un bug de progiciel d'un logiciel interne d'un progiciel spécifique utilisateur | 3 | 2 | 2 | Redondance Maintenance | Proposition "clone" : L'idéal en termes d'administration informatique serait que les utilisateurs ne soient pas administrateurs de leurs postes, ce qui éliminerait toute modification involontaire de logiciel ou de configuration. Couplé avec un clonage d'un système opérationnel typique, cette solution permettrait la réinstallation rapide et garanti sans fastidieux paramétrage. Malheureusement cette solution nécessiterait un délai de mis en place très long et des ressources/capacités dont nous ne disposons pas. |  |  |  |
| Décroissance de la fiabilité des postes utilisateurs (portables en particulier) Mises à jour de sécurité non appliquées : failles de sécurité potentielles. (maj. Microsoft et Java en particulier) Fragmentation Accumulation de donnée et réduction de l'espace libre Erreur applicatives dues à des défauts de configuration dégradation de performance | 4 | 2 | 3 | Maintenance Sauvegarde | Check-up régulier des postes Selon une check-list normalisée et adaptés à l'utilisateur avec un suivi par poste et une périodicité comprenant des opérations de défragmentation application stricte des mises à jour avec test sur un portable témoin (e.g. Inspiron4150-2) Écran de veille : remplacer l'écran de veille par un défragmenteur (e.g. JKDefrag) allonge la durée de vie des disques augmente les performances |  |  |  |
| Erreurs de synchro entrainant : pertes de fichiers altération de fichiers | 2 | 3 | 3 | Sauvegardes Redondance | Remplacer la solution de synchronisation actuelle par une solution fiable et moins consommatrice de ressource pas de solution en vue PJ : Beaucoup (!) de temps passé à régler des ennuis de synchro et ce qui en découle : pb d'affichage, de correspondance, etc. |  |  |  |

# Plan d'action

| Action | Coût € | CDT est. | Resp. | Échéance | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendre la synchronisation des répertoires missions sur lesquels travaillent les consultants systématique | Dégradation performances | - | PJ |  |  |
| Renforcement de la porte principale rideaux de fer ou changement serrure/porte (devis gratuit à faire) | Devis à effectuer | Id. | PJ |  |  |
| Renforcement des volets installation de goupilles (ou de chainette) sur les systèmes de blocages de volets pour éviter qu'ils soient manipulés de l'extérieur | Mag. bricolage : 50 € ? | ½ j / 550 € | PJ |  |  |
| Mettre ne place solution de cryptage pour les données non synchronisées des portables volume TrueCrypt | Na | ½ h par système | PJ |  |  |
| Éléments supplémentaires pour alarme Deltal 4.00: Achat et installation de deux modules de sirène extérieure supplémentaires http://www.securite-online.fr/securite/delta-dore/27/sirene-exterieure-delta-dore.html module 1 : installation salle cafetière module 2 : installation bureau AV/CM Achat et installation d'un détecteur supplémentaire pour le bureau CA/PJ http://www.securite-online.fr/securite/delta-dore/15/detecteur-de-mouvement-delta-dore.html raison : risque d'intrusion par les locaux contigus Test des détecteurs et de l'alarme | Sirènes : 2x 340€ Détecteur : 1x 170€ | ½ j / 550 € | PJ |  |  |
| Mise en place d’un roulement pour emmener les bandes de sauvegardes hors site Implique une solution de cryptage des données (incluse dans Backup Exec) Note : changer la compression matérielle pour une compression logicielle (sinon la compressions s'effectue après le cryptage et perd grandement de son efficacité) responsabilité : informaticien (avec possibilité de délégation en cas d'absence / congé/indisponibilité) uniquement la sauvegarde de la veille est concernée | - | - | PJ |  |  |
| Révision de la politique de sécurité pour Responsabiliser les utilisateurs quand à l’usage de leur mot de passe définir les règles d'utilisation des moyens informatiques | - | ¼ j / 275 € | PJ |  |  |
| Changement du mot de passe administrateur Création de comptes de services pour les tâches d'administration renfoncement de la sécurité du mot de passe Test du système | Na | 1j / 1100 € | Arone |  |  |
| Installation d'une caméra IP de surveillance en salle serveur Installation et configuration de la caméra mise en place d'une solution d'enregistrement mise en place d'un accès distant à la caméra note : limite de conservation des images = 30j déclaration à la CNIL obligatoire | Caméra IP : 500 à 800 € | 1 j / 1100 € | Arone |  |  |
| Écran de veille : remplacer l'écran de veille par un défragmenteur (e.g. JKDefrag) allonge la durée de vie des disques augmente les performances léger défaut : apparence (noir ou écran de défragmentation) | - (freeware) | ¼ h / 275 € | PJ |  |  |
| Création d’une check-list de maintenance des postes utilisateur Application des mises à jour logicielles Entretient (défragmentation, vérification de la sureté des données confidentielles) Nettoyage des données superflues diagnostic état matériel | Na | ½ j / 550 € | PJ |  |  |

# Conclusions

| # | Supports | Description |
| --- | --- | --- |
| P01 | Postes utilisateurs | Format variable, 2 types principaux : - postes fixes (SV, AV, SB) - postes mobiles tous sont en dual screen (sauf AV) |
| P02 | Pwge750 | Serveur rack, WS2003 |
| P03 | Pwge2950 | Serveur rack, WS2003 |
| P04 | Pwge1750 | Serveur rack, WS2003 |
| P05 | Poweredge2500 | Serveur rack, WS2000 |
| P06 | PV100T | Lecteur de bande PowerVault 100T |
| P07 | Vrt-Office | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P08 | Vrt-eTrust | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P09 | Vrt-vs2003 | Serveur virtuel, hébergé sur le pwge2950 |
| P10 | Vidéoprojecteur | Installé en salle de formation, compatible avec tous les postes. |
| P11 | Accès WAN (Nerim) | - |
| P12 | Dell 3000cn | Imprimante réseau |
| P13 | Dell 2330dn | Imprimante réseau |
| P14 | Dell 5200 | Imprimante réseau (Hors Service) |
| P15 | Copieur Ricoh | Impression réseau, copies, numérisations |
| P16 | Webcam | Trois webcams de dispo (dont une à Toulouse) Envisager déploiement ? |
| P17 | Équipements réseau | Prises, Switches, câbles |
| P18 | Équipements téléphonique | Autocom, prises, Téléphones et JustCallIt |
| P19 | Caméras IP | Deux caméras, une en salle serveur et l'autre dans le couloir principal |