# Objectifs

Ce document présente les principaux faits marquants de l'année 2011 concernant le parc informatique de SUNNIKAN Consulting.

# Récapitulatif des dépenses 2011

Les données des dépenses relatives au SI sont désormais saisies en base de données avec le système d'information. L'analyse du budget Informatique repose sur trois accès :

Le présent document qui présente et explique les projets, écarts et modifications de tendance du budget SI.

Le fichier W:\0_SUNNIKAN_SI\SI\BudgetSI.xlsx qui présente un listing extrait de la base de données de toutes les entrées de dépenses relatives au système d'information ainsi qu'un tableau croisé dynamique de ces données. Certaines entrées sont prévisionnelles (argument "Prevue" à True)

Le rapport BudgetSI permet de visualiser la répartition des dépenses. Modifier les paramètres suivant pour ajuster les graphiques :

Année,

Catégorie

Afficher Planifié

## Description des catégories et sous-catégories informatiques

A chaque dépense est associée une catégorie et une sous-catégorie.

Communications

  - Fixe	: Téléphonie fixe, Accès Internet

  - Mobilité	: Téléphonie mobile, Accès 3G

Développement

  - SISC	: Feuilles Excel, application SISC et première mouture du portail

  - Portail v1	: Version initiale du Portail (Développement Arone)

  - Portail v2	: Reprise du projet Portail par DEVSI puis par Z-Rational

  - Site Internet	: Hébergement, licences et développement

  - SOPXML	: Dont développement

Infrastructure

  - Equipement	: Equipement d'infrastructure non destiné aux postes utilisateurs

  - Serveurs	: Dépenses Matérielles et logicielles liées aux serveurs

Poste

  - Impressions	: Toner, copies, Impressions

  - Licences	: Licence logicielles (postes utilisateurs uniquement)

  - Matériel	: Tout matériel à destination des utilisateurs finaux

Je tiens à souligner que cette logique de classification des dépenses ne tient pas compte de la transversalité des couts logiciels et matériels. Par exemple, le cout de l'abonnement MSDN est impacté sur le portail alors qu'il devrait impacter également l'architecture serveurs, le site Internet et SOPXML. De même, la licence Symantec est catégorisée comme "Poste", ainsi que la location de l'imprimante Ricoh et le NAS de sauvegarde. Si l'on suit cette logique, rien ne pourra jamais être catégorisé comme Infrastructure, vu que toutes les dépenses liées à un matériel réseau, un serveur ou une licence logicielle sont in fine considérées comme "Postes".

# Projets 2011

## Migration du parc informatique

Documentation de la migration

Ce projet d'envergure fait suite à plusieurs volontés :

Séparer physiquement les réseaux SUNNIKAN Consulting et Arone,

Augmenter la bande passante de notre accès internet,

Remettre à plat notre architecture réseau pour en reprendre la maitrise et éliminer plusieurs problèmes latents.

Ce projet passe par plusieurs étapes :

Obtention d'un accès internet propre, de capacité supérieure (Fait – Complétel)

Préparation des modifications d'architecture pour tester puis migrer vers le nouvel environnement (en étude)

Préparer la migration de services actuellement assurés en interne vers le cloud (Office365 & Cie)

## Portail v3

Toujours sous la houlette de Morgan, le portail prend en charge de plus en plus de fonctions. L'objectif étant de concentrer les outils de gestion administrative en un endroit.

Planification Dès que la planification (onglet Planification de 0_Missions.xls) sera inclue, suppression du 0_Missions.xls. Ce fichier de gestion lourd, malaisé à utiliser et sujet à corruption doit être remplacé.

Facturation : Impossible de déplacer et maîtriser l'add-in excel développé par Arone. Il est indispensable de remplacer ce dernier par une gestion des factures via le portail.

## SOPXML

Le cahier des charges pour la deuxième itération a été envoyé à CLT-Services. Nous sommes toujours en attente de chiffrement. Les estimations des dépenses liées à SOPXML pour 2012 se basent sur le cahier des charges de juillet 2011 et se chiffrent à 5500 €.

L'application requiert encore de nombreuses améliorations avant d'être pleinement fonctionnelle. En particulier :

Ergonomie,

Portabilité,

Gestion des annexes

## Gestion Informatique

### Accès

Site glpi : http://glpi.sunnikan.com ou http://pwge2950/glpi

Identifiant : idem AD

### Vue d'ensemble

Les données de gestion Informatiques dépendent de moins en moins du portail interne méthodologique. L'utilisation d'outils comme GLPI permet d'assurer de manière centralisée, requêtable et exploitable les services suivants :

Inventaire Informatique sous forme relationnelle, permettant de rechercher les liaisons et de les analyser,

Conservation de l'historique des modifications,

Suivi des attributions de matériel et réservation en ligne,

Suivi, planification et documentation des interventions,

Base de connaissance des procédures de dépannage, d'installation et de configuration techniques (FAQ informatique),

# Détails par Catégorie de Depense

| Montant HT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | Total général |
| Communications | 7779,45 | 5831,72 | 7215,92 | 20827,09 |
| Fixe | 6759,45 | 4811,72 | 6195,92 | 17767,09 |
| Mobilité | 1020 | 1020 | 1020 | 3060 |
| Développement | 56075,99 | 63334,88 | 53500 | 172910,87 |
| Site Internet |  | 5073,88 |  | 5073,88 |
| Portail v2 | 34225,99 | 50236 | 48000 | 132461,99 |
| SOPXML | 21850 | 8025 | 5500 | 35375 |
| Infrastructure | 3680,74 | 1341,21 |  | 5021,95 |
| Equipement | 189,33 |  |  | 189,33 |
| Serveurs | 3491,41 | 1341,21 |  | 4832,62 |
| Poste | 18385,86 | 6428,49 | 8937 | 33751,35 |
| Impressions | 3794,56 | 4500,13 | 4115 | 12409,69 |
| Licences | 3832,88 | 499,62 | 3822 | 8154,5 |
| Matériel | 10758,42 | 1428,74 | 1000 | 13187,16 |
| Total général | 85922,04 | 76936,3 | 69652,92 | 232511,26 |

# Temps passés

Temps passés Informaticien SC

| Tâche | 2009 | 2010 | 2011 (incomplet) | 2012 (prévisions) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Communication (Site Internet) | 3,17 J | 2,47 J | 1,19 J | 2,28 J |
| Informatique - Administration | 107,10 J | 153,36 J | 95,75 J | 118,74 J |
| Informatique - Assistance utilisateurs | 28,50 J | 45,39 J | 53,48 J | 42,46 J |
| Informatique - Maintenance | 0,82 J | 0,23 J | 2,80 J | 1,28 J |
| Informatique - Tests & Développement | 4,26 J | 2,56 J | 1,36 J | 2,73 J |
| SOPXML | 1,60 J | 0,29 J | 1,92 J | 1,27 J |
| SUN.eLearning | 0,06 J | 0,83 J | 0,07 J | 0,32 J |
| Autres (temps missions) | 65,62 J | 21,21 J | 36,50 J | 41,11 J |
| Autres (temps Sunnikan non informatique) | 37,61 J | 3,73 J | 5,10 J | 15,48 J |
| Total Informatique | 145,51 J | 205,13 J | 156,57 J | 0 J |
| Total | 248,74 J | 230,07 J | 198,17 J | 0 J |

# Evolution des impressions

A mettre à jour

## Volumes des Impressions

### Ricoh

### Dell 3000cn (GM)

Total Impression depuis mise en service (07/2005) : 53758 soit 810 pages/mois

### Dell 2230dn (SV)

Total Impression depuis mise en service (12/2008) : 28484 soit 1200 pages/mois

_____