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Ce document a pour but de présenter les principales tâches et pôles de dépense effectués en 2010 et prévus pour l'année 2011. Il s'attachera à présenter en premier les points raisonnablement solvables pour ensuite s'attarder sur les projets à moyen et à long terme.
Le budget est maintenant disponible sous forme informatique, chaque entrée étant catégorisée en pôle et en catégorie.
Description des pôles informatiques
Charges	: Consommables, périphériques, connectique
Admin	: Coûts relatif à la maintenance du Si (ex : licences Symantec)
Infrastructure	: Acquisitions de matériel
Développement	: Tout développement du SI (portail, SOPXML…)
Description des catégories informatiques
Hardware	: Matériel Informatique
Software	: Licences logicielles
SI	: Tout coût engendré par le développement du SI (portail, SOPXML…)
Communications	: Accès internet, téléphonie, Clefs 3G, fax.
Impressions	: Toner, couts copies et location Imprimantes
Améliorations immédiates
Ces taches peuvent être mise en œuvre rapidement.
Création d'un budget consommable
Pour les achats mineurs (Connectique, Périphériques, Multiprise, Clefs usb, Câbles de sécurité, Etc.)
Disposer d'un budget annuel afin de ne pas requérir une validation de la part de Georges lors de l'achat de matériel mineur, équivalente à des fournitures; afin de répondre au plus vite et au mieux aux demandes utilisateurs. 
	Budget
	détails
	Coût

	2010
	consommables 2010 (hors toner)
	1231 €

	2011 (Estimation)
	hors toner
	1300 €


Harmonisation du parc Office
Coûteux en temps et en moyen. Nécessaire à moyen terme pour régler les soucis de compatibilités.
Requiert de modifier le matériel sous-jacent en raison des performances requises par Office 2010.
	Budget
	Temps de mise en place 
	Temps de formation
	Coût

	Migration de 2 postes fixes
	2 jours
	½ jours
	3000 €

	Migration de 5 postes mobiles
	5 jours
	½ jours
	10000 €


Acquisition de licences Acrobat supplémentaires
Beaucoup de demandes utilisateurs pour éditer, convertir et modifier des PDF.
Disposer d'une licence par utilisateur serait l'idéal, en avoir deux de plus serait un mieux.
	Budget
	
	
	Coût

	Licence unique
	
	
	500 €

	Une licence par utilisateur
	
	
	5000 €


Clefs USB cryptés
Je viens de mettre au point une méthode pour crypter le contenu d'une clef usb sans avoir à utiliser de mot de passe. Le temps de création est long (½ jour /clef) mais ne requiert que peu d'intervention utilisateur (i.e. ne me prend que quelques minutes).
	Budget
	Temps de Configuration 
	Formation utilisateurs
	Coût

	Création de 10 clefs 8Go
	5 jours
	10min / utilisateur
	250 €



Existant
Détails des Charges
	[bookmark: Tab_charges]Budget
	
	
	Coût

	Impressions
	
	
	3800 €

	Communications (dont refacturation Arone)
	
	
	 7700 €

	Petit matériel et consommables
	
	
	  1230 €



	Total
	
	
	
	12730,00 €


Achats Infrastructure 2010
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	Coût

	Nouveaux postes utilisateur
	
	
	9800 €

	Upgrade Serveurs
	
	
	2000 €



	Total
	
	
	
	11800,00 €


Améliorations
Migration Architecture 1
Le serveur de fichiers (pwge2950) date de Janvier 2008, son remplacement est à envisager dans les 2 ans à venir. Il n'est pas utilisable pour un serveur SharePoint Local.
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	Mise en place
	Coût

	Remplacement Serveur de fichier
	
	2-5 jours
	6000 €

	Remplacement Abonnement FAI
	
	(délai FAI)
	2300 €

	Routeur/Firewall/VPN
	
	2-5 jours
	1000 €
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	Total
	
	4-10 jours (+délai FAI)
	
	9300,00 €


Migration Serveur SharePoint 
Migration du serveur 
	Budget
	Configuration
	Formation
	
	Coût

	Migration SharePoint Online
	5-10 jours
	1 jour / utilisateur
	
	700 €


[bookmark: _Ref228014296]Migration Architecture 2
Centralisation des ressources de partage de fichier sur une baie de stockage, duplication des machines virtuelles et remplacement des sauvegardes sur bande
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	Mise en place
	Coût

	2 serveurs de MV
	
	3-5 jours
	6000 €

	Baie de stockage
	
	1 jour
	6000 €

	Lecteur de bande LTO
	
	1-2 jour
	2000 €

	Installation/configuration/connectique supplémentaire
	
	1-2 jours
	500 €



	Total
	
	6-10 jours
	
	14500,00 €


Conclusion
Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses 2010 pour les comparer aux améliorations. 
Ne sont volontairement pas inclus les projets de développement.
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	Configuration
	Formation
	Existant
	Améliorations

	Création de 10 clefs 8Go
	5 jour
	10 min / utilisateur
	
	250 €

	Licences Acrobat
	½ jour
	na
	
	5000 €

	Migration de 2 postes fixes
	2 jours
	½ jours
	
	3000 €

	Migration de 5 postes mobiles
	5 jours
	½ jours
	
	10000 €

	Infrastructure
	na
	na
	11800 €
	

	Consommables
	na
	na
	1230 €
	

	Communications
	na
	na
	7700 €
	

	Impressions
	na
	na
	3800 €
	

	Migration Architecture 1
	5-10 jours
	na
	
	9300 €

	Migration SharePoint Online
	5-10 jours
	1 jour / utilisateur
	
	700 €

	Migration Architecture 2
	
	
	
	14500 €



	Total
	
	
	24530,00 €
	42750,00 €



_____
Confidentiel
image1.png
9

SUANIKAN

NNNNNNNNNN




