# Objectif

Ce document a pour but de présenter les principales tâches et pôles de dépense effectués en 2010 et prévus pour l'année 2011. Il s'attachera à présenter en premier les points raisonnablement solvables pour ensuite s'attarder sur les projets à moyen et à long terme.

Le budget est maintenant disponible sous forme informatique, chaque entrée étant catégorisée en pôle et en catégorie.

## Description des pôles informatiques

Charges	: Consommables, périphériques, connectique

Admin	: Coûts relatif à la maintenance du Si (ex : licences Symantec)

Infrastructure	: Acquisitions de matériel

Développement	: Tout développement du SI (portail, SOPXML…)

## Description des catégories informatiques

Hardware	: Matériel Informatique

Software	: Licences logicielles

SI	: Tout coût engendré par le développement du SI (portail, SOPXML…)

Communications	: Accès internet, téléphonie, Clefs 3G, fax.

Impressions	: Toner, couts copies et location Imprimantes

# Améliorations immédiates

Ces taches peuvent être mise en œuvre rapidement.

## Création d'un budget consommable

Pour les achats mineurs (Connectique, Périphériques, Multiprise, Clefs usb, Câbles de sécurité, Etc.)

Disposer d'un budget annuel afin de ne pas requérir une validation de la part de Georges lors de l'achat de matériel mineur, équivalente à des fournitures; afin de répondre au plus vite et au mieux aux demandes utilisateurs.

| Budget | détails | Coût |
| --- | --- | --- |
| 2010 | consommables 2010 (hors toner) | 1231 € |
| 2011 (Estimation) | hors toner | 1300 € |

## Harmonisation du parc Office

Coûteux en temps et en moyen. Nécessaire à moyen terme pour régler les soucis de compatibilités.

Requiert de modifier le matériel sous-jacent en raison des performances requises par Office 2010.

| Budget | Temps de mise en place | Temps de formation | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration de 2 postes fixes | 2 jours | ½ jours | 3000 € |
| Migration de 5 postes mobiles | 5 jours | ½ jours | 10000 € |

## Acquisition de licences Acrobat supplémentaires

Beaucoup de demandes utilisateurs pour éditer, convertir et modifier des PDF.

Disposer d'une licence par utilisateur serait l'idéal, en avoir deux de plus serait un mieux.

| Budget |  |  | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence unique |  |  | 500 € |
| Une licence par utilisateur |  |  | 5000 € |

## Clefs USB cryptés

Je viens de mettre au point une méthode pour crypter le contenu d'une clef usb sans avoir à utiliser de mot de passe. Le temps de création est long (½ jour /clef) mais ne requiert que peu d'intervention utilisateur (i.e. ne me prend que quelques minutes).

| Budget | Temps de Configuration | Formation utilisateurs | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Création de 10 clefs 8Go | 5 jours | 10min / utilisateur | 250 € |

# Existant

## Détails des Charges

| Budget |  |  | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Impressions |  |  | 3800 € |
| Communications (dont refacturation Arone) |  |  | 7700 € |
| Petit matériel et consommables |  |  | 1230 € |

| Total |  |  |  | 12730,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Achats Infrastructure 2010

| Budget |  |  | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouveaux postes utilisateur |  |  | 9800 € |
| Upgrade Serveurs |  |  | 2000 € |

| Total |  |  |  | 11800,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Améliorations

## Migration Architecture 1

Le serveur de fichiers (pwge2950) date de Janvier 2008, son remplacement est à envisager dans les 2 ans à venir. Il n'est pas utilisable pour un serveur SharePoint Local.

| Budget |  | Mise en place | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Remplacement Serveur de fichier |  | 2-5 jours | 6000 € |
| Remplacement Abonnement FAI |  | (délai FAI) | 2300 € |
| Routeur/Firewall/VPN |  | 2-5 jours | 1000 € |

| Total |  | 4-10 jours (+délai FAI) |  | 9300,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Migration Serveur SharePoint

Migration du serveur

| Budget | Configuration | Formation |  | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Migration SharePoint Online | 5-10 jours | 1 jour / utilisateur |  | 700 € |

## Migration Architecture 2

Centralisation des ressources de partage de fichier sur une baie de stockage, duplication des machines virtuelles et remplacement des sauvegardes sur bande

| Budget |  | Mise en place | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 serveurs de MV |  | 3-5 jours | 6000 € |
| Baie de stockage |  | 1 jour | 6000 € |
| Lecteur de bande LTO |  | 1-2 jour | 2000 € |
| Installation/configuration/connectique supplémentaire |  | 1-2 jours | 500 € |

| Total |  | 6-10 jours |  | 14500,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Conclusion

Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses 2010 pour les comparer aux améliorations.

Ne sont volontairement pas inclus les projets de développement.

| Budget | Configuration | Formation | Existant | Améliorations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Création de 10 clefs 8Go | 5 jour | 10 min / utilisateur |  | 250 € |
| Licences Acrobat | ½ jour | na |  | 5000 € |
| Migration de 2 postes fixes | 2 jours | ½ jours |  | 3000 € |
| Migration de 5 postes mobiles | 5 jours | ½ jours |  | 10000 € |
| Infrastructure | na | na | 11800 € |  |
| Consommables | na | na | 1230 € |  |
| Communications | na | na | 7700 € |  |
| Impressions | na | na | 3800 € |  |
| Migration Architecture 1 | 5-10 jours | na |  | 9300 € |
| Migration SharePoint Online | 5-10 jours | 1 jour / utilisateur |  | 700 € |
| Migration Architecture 2 |  |  |  | 14500 € |

| Total |  |  | 24530,00 € | 42750,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____