| AVANT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUI ? |  | Poste | Commentaires | Actions |
| SV |  | DÉMÉNAGEUR | Choix effectué (IDEM) | IDEM |
| GM/DP |  | NOUVEAUX LOCAUX | Établir les plans et décider de l'aménagement A visiter | établissement de Plans côtés déterminer s’il y a des dalles de moquette à remplacer déterminer l’emplacement des prises |
| PJ/DP |  | INFORMATIQUE | Acquisitions hardware et Software : - serveur Poweredge2950 III - 4x Switches (24 ports) - Routeur / firewall - Exchange 2007 - Sauvegardes : Symantec BackupExec - Antivirus : Mutlitiers Protection | Préinstallations configuration OS nouveau serveur monter et configurer les VM mail et AV configuration routeur / firewall |
| PJ/DP |  | INFORMATIQUE / ELECTRIQUE | Modifications réseau Cf. CDC réseau | Effectuer les modifications réseau brassage tel et réseau, pose de prises supplémentaires dimensionnement installation |
| SV |  | LA POSTE | J-4 semaines | FONTENAY : Suivi du courrier SAINT MAUR : procurations |
| SV/Jonathan |  | DOCUMENTS/INFOS SUNNIKAN | Dès signature du bail | Lancer impression (avec n° SIREN) de : Papier à en-tête Enveloppes Cartes de visite Cartes de correspondances |
|  |  | Tampons société |  | Commander 2 tampons société (SV et GM) |
| SV |  | ASSURANCE | J-4 semaines | Informer les assurances du changement d'adresse => MESSAGEOT Assurance des nouveaux locaux + Arrêt de celle de Fontenay |
| PJ/SV |  | CLIENTS | J-4 semaines | prévenir clients : papier/électronique ? + modèle courrier à changer 1/ Mot dans la signature Outlook 2/ Site INTERNET 3/ Petit flyer dans chaque courrier en partant de SUNNIKAN (Clients/fournisseurs/administrations/autres organismes) |
| SV |  | DBF |  | Copie du bail envoyée à Raphael & Céline le 4 mai 2009. |
| SV |  | MENAGE |  | Adapter devis (Cahier des Charges) |
| SV/DBF |  | PREFECTURE | J-4 semaines | Prévenir préfecture de Créteil pour changement K-Bis |
| GM | ARONE |  | J-3 semaines | Valider le contrat de sous-location d'Arone |
| SUNNIKAN | MISE EN CARTON |  | J-3 semaines | Commencer à ranger/trier (si bcp de destruction, faire appel à une société spécialisée ???) Identification cartons/consultant ? (archives/missions/bureau/administratif) Numéroter cartons/meubles/armoires et indiquer dessus le bureau où ils sont destinés dans les nouveaux locaux (prévoir plan pour déménageurs avec numérotation des bureaux) Listing des cartons |
| SV | SERVICE DE L'URBANISME |  | J-2 semaines | Envoyer courrier au service de l'urbanisme de la mairie |
| SV | CARTONS |  | J-2 semaines | Obtenir cartons/scotch de l'entreprise de déménagement |
| GM/SV | BANQUE |  | J-2 semaines | Changement d'agence ? Assurances |
| SV/COFREM | NOUVEAUX LOCAUX |  | J-1 semaine | Ménage avant arrivée des bureaux ?? |
| PJ/DP | ALARME |  | J-3 | Démontage alarme Mise en place système d'alarme des nouveaux locaux |
| SV | REFRIGERATEUR |  | J-3 | Vider et débrancher |
| SUNNIKAN | CARTONS |  | J-3 | Les regrouper |
| PJ | TELEPHONIE |  | J-3 | Vérifier branchements |
| PJ | COPIEUR RICOH |  | J-3 | Déplacement du copieur par Ricoh |
| SUNNIKAN | CARTONS |  | J-1 | Mise en carton des dernières affaires de chacun Chaque consultant prend avec lui son PC portable/câble réseau/Palm/Chargeur batterie |
|  | Parking |  |  | Affectation des places de parking : 112 FAN 113 SV 114 DP 147 GM 148 Visiteur 149 Visiteur 150 Visiteur |
| Jour J |  |  |  |  |
| SV | DEMENAGEURS |  |  | Préparer itinéraire pour aller aux nouveaux locaux |
| PJ | INFORMATIQUE |  |  | Câblage Sauvegarde Mise en place des serveurs |
| APRES |  |  |  |  |
| SUNNIKAN | Accueil |  | J+1 | POT |
| SV/DBF | Administration |  |  | Prévenir TRESORERIE et CENTRE DES IMPOTS |