Journal des Actions Déménagement

Date prévue : 19 et 20 Juin 2009

| Qui | Référence | Action | Échéance | Statut | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ/DP | SI_01 | Commander nouveau serveur Dell Poweredge 2950 III | asap | Fait (30/04/09) |  |
| PJ/DP | SI_02 | Commander Licences Symantec/Microsoft : Serveur Messagerie – Microsoft Exchange 2007 (15 CAL) Protection AV – Symantec Multitiers Protection (25 CAL) Sauvegardes – Backup Exec 12.5 (+Agent Exchange) | asap | Fait (11/05/09) |  |
| PJ/DP | SI_03 | Préinstallations configuration OS nouveau serveur monter et configurer les VM mail et AV configuration routeur / firewall | asap |  |  |
| DP | SI_04 | Remise à niveau réseau Ethernet des nouveaux locaux : prises supplémentaires (tel et réseau), armoire de brassage Voir le CDC Réseau | asap | En cours | Commande de 4 switches 24p Devis pour armoire électrique Prendre DRV pour Lundi |
| PJ/DP | SI_05 | Alarme démontage réinstallation | J-3 |  |  |
| PJ/DP/GM | SI_06 | Déplacement du SI Câblage Sauvegarde Mise en place des serveurs | Jour J |  |  |
| SV | ELEC_01 | Électricité : contacter EDF pour établissement du contrat | Asap | Fait (09/06/09) |  |
| SV | DEM_01 | Déménagement : Choisir un déménageur | asap | Fait | Mettre lien vers les devis déménageurs |
| GM/DP | DEM_02 | Aménagement / Plans : Établir les plans et décider de l’aménagement A visiter | asap | Fait (09/06/09) | Réalisable à partir du 15 Plans côtés Dalles de moquette à remplacer ??? Emplacement des prises |
| SUNNIKAN | DEM_03 | Mise en cartons : Commencer à ranger/trier (si bcp de destruction, faire appel à une société spécialisée ???) Identification cartons/consultant ? (archives/missions/bureau/administratif) Numéroter cartons/meubles/armoires et indiquer dessus le bureau où ils sont destinés dans les nouveaux locaux (prévoir plan pour déménageurs avec numérotation des bureaux) Listing des cartons | J - 3 sem |  |  |
| SV | DEM_03 | Mise en cartons : Obtenir cartons/scotch de l'entreprise de déménagement | J - 2 sem |  |  |
| SV | DEM_04 | Frigo : Vider et débrancher | J - 3 |  |  |
| SUNNIKAN | DEM_05 | Regrouper les cartons | J - 1 |  |  |
| SUNNIKAN | DEM_06 | Préparer l’itinéraire pour se rendre aux nouveaux locaux | J - 1 |  |  |
| SV | ADM_01 | Poste : FONTENAY : Suivi du courrier SAINT MAUR : procurations | J – 4 sem | En cours |  |
| SV/Jonathan | ADM_02 | Impression (avec n° SIREN) de : Papier à en-tête Enveloppes Cartes de visite Cartes de correspondances | Asap |  | A faire dès la signature du bail |
| SV | ADM_03 | DBF : Copie du bail envoyée à Raphael & Céline le 4 mai 2009. |  | Fait (04/05/09) |  |
| SV/DBF | ADM_04 | Préfecture : Prévenir préfecture de Créteil pour changement K-Bis | J - 4 sem |  |  |
| GM | ADM_05 | Arone : Valider le contrat de sous-location d'Arone | J - 3 sem |  |  |
| SV | ADM_06 | Service de l’urbanisme Envoyer courrier au service de l'urbanisme de la mairie | J - 3 sem |  |  |
| GM/SV | ADM_07 | Banque : Changement d'agence ? Assurances | J - 2 sem |  |  |
| SV/DBF | ADM_08 | Prévenir : Trésorerie Centre des Impôts | J+x |  |  |
| SV | ASS_01 | Informer les assurances du changement d'adresse => MESSAGEOT Assurance des nouveaux locaux Arrêt de celle de Fontenay | J - 4 sem |  |  |
| PJ/SV | COM_01 | Prévenir clients : papier/électronique ? + modèle courrier à changer 1/ Mot dans la signature Outlook 2/ Site INTERNET 3/ Petit flyer dans chaque courrier en partant de SUNNIKAN (Clients/fournisseurs/administrations/autres organismes) | asap |  |  |
| PJ/DP | TEL_01 | France Telecom / FAI Transfert de ligne vers les nouveaux locaux |  | Fait (12/06/09) |  |
| PJ | TEL_02 | Réaménagement : devis déplacement autocom | J - 3 sem | Fait | Lier devis (FRT communication ?) |
| - | DIV_01 | Commande de tampons société 2 tampons société (SV et GM) | - |  |  |
| SV | DIV_02 | Ménage : Adapter devis (Cahier des Charges) | - |  |  |
| SV | DIV_03 | Ménage des nouveaux locaux : Ménage avant arrivée des bureaux ?? | J – 1 sem |  |  |
| - | DIV_04 | Attribution des places de parking | asap | Fait (09/06/09) | No Place Attribution Code carte 112 Georges Martin (donné 08/06) 0000395 113 David Pihan (donné 08/06) 0000387 114 Frédérique Albouy-Navarro (donné à l'électricien le temps des travaux) 0000386 147 Soazic Baron (donné 08/06) 0000385 148 Estelle Zerbib (donné 08/06) 0000381 149 Salima Khelif(donné 08/06) 0000401 150 Visiteur (dans le classeur St Maur) 0000397 |

Légende des références

SI_xx	Systèmes d’information (infrastructures réseau, serveurs, postes utilisateurs

ELEC_xx	Électricité

DEM_xx	Déménagement, mobilier, logistique

ADM_xx	Administratif (Préfecture, Poste, CDI…)

ASS_xx	Assurances

COM_xx	Communication (mailing, plaque, information…)

TEL_xx	Téléphonie (installation, configuration, abonnements)

DIV_xx	Inclassables

Surlignage

SANS : 	Action non commencée

JAUNE : 	Action en cours

ORANGE : 	Action en cours

VERT : 	Action finie

_____