|  | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérifié par : <Fonction> |  |  |  |
| Vérifié par : <Fonction> |  |  |  |
| Approuvé par : <Fonction> |  |  |  |
| Approuvé par : <Client, si applicable> |  |  |  |

| Historique des versions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Version | Objet |

# Documents servant de support à l'analyse de risque

| Documentation | Version | Commentaires |
| --- | --- | --- |
|  | Version _ en date du _ |  |
|  | Version _ en date du _ |  |
|  | Version _ en date du _ |  |

## Champ d'application

Hypothèses formulées à la base de l'analyse de risque :

# Échelles d'évaluation des risques

| Probabilité de survenue | Conséquences | Criticité | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 - Très rare P1 - Rare P2 - Occasionnel P3 - Fréquent P4 - Très fréquent | C0 - Négligeable C1 - Mineur C2 - Important C3 - Majeur C4 - Critique | Criticité 1 Criticité 2 Criticité 3 Criticité 4 | 1 : Basse Priorité 2 : Priorité Moyenne 3 : Priorité Haute |

| Table de Criticité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilité de survenue | Conséquences |  |  |  |  |
|  | C0 Négligeable | C1 Mineur | C2 Important | C3 Majeur | C4 Critique |
| P4 - Très fréquent (p≈1) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| P3 - Fréquent | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| P2 - Occasionnel | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| P1 - Rare | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| P0 - Très rare (p≈0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| Table de Priorité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criticité | Détectabilité |  |  |
|  | D0 Évident | D1 Moyennement Détectable | D2 Indétectable |
| C4 - Critique | 3 | 3 | 3 |
| C3 - Majeur | 2 | 3 | 3 |
| C2 - Important | 2 | 2 | 3 |
| C1 - Mineur | 1 | 2 | 2 |

# Diagramme d'ISHIKAWA

EFFET

Méthodes

Milieu

Moyens Matériels

Moyens Humains

Matières

## Catégorie de risque : "risques stratégiques"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Pillage des méthodes Sunnikan | 13 | Déloyauté d'un employé et/ou malveillance d'un concurrent | Réf. 13 | P1 | C4 | 2 | D2 | 3 |  |
| Absence de veille concurrentielle | 10 |  | Réf. 10 | P1 | C3 | 2 | D1 | 3 |  |
| Nouveaux concurrents | 47 |  | Réf.47 | P2 | C4 | 3 | D1 | 3 |  |
| Moins de clients en France | 48 |  | Réf.48 | P2 | C4 | 3 | D0 | 3 |  |
| Stratégie de Sunnikan plus adaptées au marché | 49 |  | Réf.49 | P2 | C4 | 3 | D1 | 3 |  |

## Catégorie de risque : "politique et sociétal"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Crise économique | 21 | Chute de la bourse Instabilité politique Catastrophe naturelle | Réf. 21 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Grève générale des transports pendant plusieurs jours | 4 | Mouvement social | Réf. 4 | P2 | C3 | 3 | D0 | 2 |  |
| Durcissement de la politique française en matière de médicaments (remboursement, etc…) ou envers les laboratoires pharmaceutiques | 42 | Changement de gouvernement, crise économique | Réf. 42 | P1 | C4 | 3 | D0 | 3 |  |

## Catégorie de risque : "environnemental"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Condition climatique extrême (canicule…) | 45 | Réchauffement climatique | Réf. 45 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Catastrophe naturelle (pluie diluvienne…) | 46 |  | Réf. 46 | P0 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |

## Catégorie de risque : "risques opérationnelles"

### Risques liés aux locaux

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Incendie dans les locaux | 5 | Court-circuit Négligences humaines (Cigarettes…) | Réf. 5 | P0 | C4 | 2 | D0 | 3 |  |
| Coupure d'électricité pendant plusieurs jours | 6 | Coupure générale due à une catastrophe naturelle ou autre. | Réf. 6 | P0 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Vol au sein des locaux | 12 |  | Réf. 12 | P0 | C4 | 2 | D0 | 3 |  |
| Dégât des eaux | 35 |  | Réf. 35 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Panne générale touchant le téléphone et le fax pendant plusieurs jours | 19 | Panne Grève | Réf. 19 | P0 | C2 | 1 | D0 | 2 |  |

### Risques liés aux matériels

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Bris de machine | 36 |  | Réf. 36 | P2 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Perte d'un ordinateur portable | 17 | Perte ou vol | Réf. 17 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |

### Risques liés à l'informatique

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Bug informatique général | 11 | Bug général | Réf. 11 | P0 | C2 | 1 | D0 | 2 |  |
| Perte de données informatiques importantes | 14 | Bug ou acte de malveillance | Réf. 14 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Piratage informatique/virus informatique | 15 | acte de malveillance | Réf. 15 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Perte de notes de réunions Clients | 16 | Problème informatique, défaut d'enregistrement | Réf. 16 | P0 | C2 | 1 | D0 | 2 |  |
| Atteinte du système d'information - Perte des jours travaillés | 18 | Bug informatique ou malveillance | Réf. 18 Réf.18.1 | P0 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |

## Risques liés à la clientèle

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Dépôt de bilan de plusieurs gros clients | 25 | Crise économique ou crise dans le domaine pharmaceutique | Réf. 25 | P2 | C3 | 3 | D0 | 2 |  |
| Défaut de paiement de plusieurs gros clients | 26 | Mécontentement du client. Difficultés financières sporadiques ou durables des clients | Réf. 26 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Défaut de demande clients | 27 | Crise économique ou concurrence plus vivace | Réf. 27 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Perte de confidentialité par rapport à un client | 29 | Vol, perte de données clients | Réf. 29 | P0 | C2 | 1 | D2 | 3 |  |
| Procès de la part d'un client | 30 | Client insatisfait suite à une mauvaise prestation, un retard dans le rendu d'une prestation | Réf. 30 | P0 | C2 | 1 | D0 | 2 |  |
| Retard dans la livraison d'une prestation | 31 | Employés malades, prestation ardue, beaucoup de dossiers à gérer en même temps… | Réf. 31 | P1 | C1 | 1 | D0 | 1 |  |

## Catégorie de risque : "risques humains"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Grève de l'ensemble du personnel | 1 | Mécontentement général | Réf. 1 | P0 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Démissions massives et concomitantes au sein du personnel | 3 | Mécontentement général, élément perturbateur dans le groupe ou effet boule-de-neige | Réf. 3 Réf. 3.1 | P0 | C2 | 1 | D0 | 2 |  |
| Epidémie sérieuse | 7 | Manque de prévention | Réf. 7 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Un consultant démissionnaire parti avec l'intranet de la société | 8 | Trahison | Réf. 8 | P1 | C3 | 2 | D1 | 3 |  |
| Accident de travail d'un employé sur le lieu de travail/accident de trajet | 9 | Accident sur le lieu de travail ou accident de trajet | Réf. 9 | P1 | C1 | 1 | D0 | 1 |  |
| Absence de P. Joubert pendant plusieurs jours en présence de gros problèmes informatiques | 40 | Maladie Démission | Réf. 34 | P2 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |

## Catégorie de risque : "risques financiers"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Faillite du Crédit Lyonnais | 41 |  | Réf.41 | P1 | C4 | 3 | D0 | 3 |  |
| Redressement fiscal | 22 | Aucun contrôle jusqu'à ce jour donc imminence d'un contrôle + ils trouvent toujours une erreur dans les comptes | Réf. 22 | P3 | C2 | 3 | D0 | 2 |  |
| Redressement URSSAF | 23 | Aucun contrôle jusqu'à ce jour donc imminence d'un contrôle | Réf. 23 | P3 | C2 | 3 | D0 | 2 |  |
| Erreur comptable de la part de DBF | 24 | Défaillance humaine | Réf. 24 | P2 | C3 | 3 | D1 | 3 |  |
| Perte/vol de chéquier au nom de la société | 20 |  | Réf. 20 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Perte/vol de carte bleue au nom de la société | 43 |  | Réf. 43 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |

## Catégorie de risque : "risques juridiques"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Non respect de la réglementation du travail | 34 |  | Réf. 34 | P2 | C2 | 2 | D1 | 2 |  |

## Catégorie de risque : "risques d'image"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Atteinte de la réputation de la société | 28 | Gros client mécontent d'une prestation, erreur d'un consultant, campagne de dénigrement de la part de la concurrence | Réf. 28 | P0 | C2 | 1 | D1 | 2 |  |
| Acceptation d'une prestation surdimensionnée par rapport à nos capacités | 32 | Acceptation en l'absence de concertation | Réf. 32 | P0 | C2 | 1 | D1 | 2 |  |
| Mauvaise prestation d'un consultant non suffisamment formé | 33 | Mauvaise appréhension des difficultés rencontrées | Réf. 33 | P0 | C2 | 1 | D1 | 2 |  |

## Catégorie de risque : "risques liés à l'homme clé"

| Risque | Réf. Risque | Cause possible | Réf. Mesures prises | Évaluation du risque résiduel |  |  |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Conséquences | Criticité | Détectabilité | Priorité |  |
| Indisponibilité prolongée du gérant | 2 | Accident de la circulation Maladie | Réf. 2 | P4 | C4 | 4 | D0 | 3 |  |
| Départ concomitant de C. Mérat et F. Albouy | 43 | Désaccord | Réf.43 | P1 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |
| Faute professionnelle grave | 37 |  | Réf. 37 | P1 | C2 | 2 | D0 | 2 |  |
| Le gérant renverse en moto un employé dans le parking | 44 | accident | Réf. 44 | P0 | C3 | 2 | D0 | 2 |  |

# Mesures prises

| Réf. | Mesures prises | Plan d'action | Commentaire - Suivi | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Harmonisation des relations | Au cours des réunions de travail, parler ouvertement des difficultés du personnel |  | Arrêt total de l'activité Perte de clientèle Perte de réputation Perte d'argent |
| 2 | Assurance "homme-clé" (à vérifier) | Vérifier les garanties et relever le plafond si nécessaire. Donner une procuration à Mme Albouy-Navarro ou à Mme Mérat |  | Cessation totale d'activité Perte de clientèle Perte de réputation Perte d'argent |
| 3 | Instaurer un climat de confiance dans l'équipe | Détecter les éléments perturbateurs dans l'équipe |  | Fuite d'un savoir-faire vers la concurrence |
| 3.1 | Rassembler les moyens nécessaires à un recrutement de qualité. Contacter le pôle emploi et rechercher d'autres organismes tels que des agences d'intérim pour un pré-recrutement rapide. | Mettre tout de suite une annonce de proposition d'emploi sur le site de Sunnikan Consulting. Mettre rapidement une annonce d'offre d'emploi sur les sites spécialisés en pharmacie, voir école de pharmacie. Ex : Annoncesemploi.fr Jobijoba.com Cadremploi.com Keljob.com et en pharmacie ex : pharmaxie.com Pharmaservice.com |  | Risque de voir certains clients partir avec les consultants Perte de confidentialité Surcharge de travail Perte de motivation des consultants en place |
| 4 | S'assurer que le personnel peut travailler de chez soi Donner au personnel les coordonnées des clients si nécessaire. | Faire l'analyse préalable des employés qui seraient dans l'impossibilité de se rendre au travail durant toute la durée de la grève. Organiser un système de co-voiturage |  | Activité restreinte Clients neutralisés également par la grève |
| 5 | Assurance SwissLife n° 012400627 (assurance multirisque professionnelle) Interdiction de fumer dans les locaux Contrôle régulier des installations électriques Sauvegarde des données informatiques dans un container ignifugé. | Vérifier les contrats d'assurance et éventuellement relever le plafond de garantie. Vérifier auprès de l'assurance s'il ne faut pas avoir un serveur extérieur pour être couvert. Trouver un lieu de repli pour travailler durant la période des travaux ou envisager un déménagement rapide selon les dégâts occasionnés. Contacter rapidement une agence immobilière. |  | Activité en sommeil pendant quelques semaines mais données sauvegardées. |
| 6 | Contrôle régulier des installations électriques Paiement régulier des factures et réactivité à réception des lettres de relance Sauvegarde des données informatiques | Vérifier les assurances en cas de pannes électriques prolongées et générales. Donner la possibilité au personnel de travailler de chez soi avec tous les contacts nécessaires au suivi de leurs dossiers. |  | Plus de contact clientèle Plus de moyens de travail |
| 7 | Bonne hygiène de l'ensemble du personnel (lavage des mains, …) Mise à disposition de toutes les informations concernant le suivi des dossiers-clients afin que chacun puisse suivre le dossier en l'absence du malade. | Acheter rapidement des masques. Engager les personnes malades à rester chez eux le temps nécessaire. |  | Activité restreinte Perte de gain durant ce laps de temps |
| 8 | Contrat signé de confidentialité | Assurer la sécurité de l'intranet de la société. |  | Fuite du savoir-faire de la société Fuite des contacts clients Nouveau concurrent direct |
| 9 | Assurance couvrant l'employé | Vérifier les clauses de l'assurance. Noter les éléments de dangerosité des locaux (portes lourdes… ) |  | Absence prolongée de l'employé. Obligation de confier ses dossiers à un autre consultant |
| 10 | Veille attentive de la concurrence | Prolonger cette veille |  | Voir les clients rejoindre la concurrence |
| 11 |  | Afin de continuer à communiquer avec les clients, s'assurer d'avoir une trace papier des contacts et dossiers importants |  | Perte éventuelle de certaines données |
| 12 | Assurance SwissLife multirisque locaux prof bureaux (contrat n°012400627) Alarme Caméra Suivi régulier de l'installation | Voir si la couverture de l'assurance est suffisante. Voir délais d'attente réception de nouveaux ordinateurs Délais de remboursement de l'assurance |  | Impossibilité de travailler pendant plusieurs jours sans ordinateurs |
| 13 | Contrat de confidentialité Fidélisation des employés | Contacter éventuellement un avocat pour connaître la conduite à tenir en cas de pillage des méthodes Sunnikan, les possibilités de poursuites judiciaires, les possibilités de protection juridique. |  | Valeur ajoutée de la société perdue. Nouveau concurrent en perspective |
| 14 | Système informatique sécurisé sur plusieurs serveurs | Vérifier s'il existe des données papier pour les documents sensibles et contacts clients |  | Prestation auprès des clients compromise, délais allongés et mécontentement des clients |
| 15 | Système informatique sécurisé/protections antivirus à jour | Données sauvegardées sur plusieurs serveurs |  | Perte de quelques données informatiques, intranet hors service |
| 16 |  | Sauvegarder systématiquement les comptes-rendus |  | Obligation de faire appel à nouveau au client, de demander une nouvelle réunion. Réputation de Sunnikan malmenée. |
| 17 | Ordinateur assuré | Données sauvegardées régulièrement sur les serveurs |  | Certaine somme de travail et de temps perdus. |
| 18 | Système informatique sécurisé/protections antivirus à jour Back up régulier. Les données sont cryptées. |  |  | Conséquences mineures car sauvegarde assurée chaque jour |
| 18.1 | Back up régulier. Les données sont sauvegardées sur les serveurs | Voir avec Pierre sauvegarde des données |  | Conséquences mineures |
| 19 |  | Sauvegarder les données clients. S'assurer que tous les contacts importants peuvent nous joindre par mail. S'assurer que nous avons leur adresse mail pour pallier le problème de communication. |  | Perte de nouveaux clients potentiels qui tenteraient de nous joindre par téléphone |
| 20 |  | Voir si la couverture de l'assurance est suffisante. Réagir au plus vite et contacter l'assurance dès que la perte ou le vol est avéré. |  | Risque d'être débité d'une somme très importante si la perte n'est pas détectée tout de suite |
| 21 |  | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à une crise éventuelle. Contacter peut-être la banque pour envisager une aide ou un assouplissement en cas de retard de paiement. |  | Même si la crise ne touche pas Sunnikan directement, risque de sinistrose généralisée et d'une frilosité de la part de nouveaux clients potentiels. Sunnikan ne vivrait que grâce à ses anciens clients. |
| 22 | Sérieux des comptes Pas de changement de comptables (ce qui entraîne souvent un contrôle) | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à un éventuel redressement. |  | Perte financière importante |
| 23 | Tenue correcte des comptes | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à un éventuel redressement. |  | Perte financière importante |
| 24 | Présentation rigoureuse et systématique des factures et autres documents à DBF. | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à un éventuel redressement. |  | Redressement judicaire |
| 25 | Large clientèle | Ne pas focaliser tout son temps et son attention sur un gros client, élargir la clientèle, se diversifier |  | Perte financière importante. Obligation de faire de la prospection. |
| 26 | Prestations sérieuses des consultants | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à d'éventuels défauts de paiement. |  | Perte financière importante. Procès éventuel aux clients |
| 27 |  | Conserver des liquidités suffisantes afin de faire face à une période peu propice. |  | Difficultés financières. Obligation de faire de la prospection. |
| 28 | Conserver une ligne de conduite | Effectuer une campagne de communication auprès de la clientèle afin de les rassurer et leur expliquer les circonstances de cette campagne de dénigrement. |  | Perte de la confiance des clients. La clientèle ferait appel à la concurrence |
| 29 | Destruction systématique des documents sensibles | Vigilance accrue par rapport aux pertes de données clients |  | Perte du client |
| 30 | Rigueur sur les termes du contrat et les délais à respecter | Vérifier les termes du contrat entre le client et Sunnikan | Assurance Solly Azar : recours juridiques professionnels 20 000 € (par année d'assurance) 10 000 € (par litige) | Perte du client, perte financière importante, perte de la réputation de la société |
| 31 | Rigueur sur les délais à respecter | Proposer éventuellement au client une prestation compensatrice |  | Perte du client, procès éventuel, réputation de Sunnikan lésée |
| 32 | Prestation fournie par un consultant pointu dans un domaine précis | Proposer éventuellement au client une prestation compensatrice. Ne pas demander le paiement de cette prestation. |  | Prestation non payée par le client, perte du client |
| 33 | Prestation fournie par un consultant pointu dans un domaine précis | Reprise en main du dossier par un consultant mieux formé |  | Perte du client, perte financière importante, perte de la réputation de la société |
| 34 | Vigilance sur la règlementation Assurance Solly Azar : recours juridiques professionnels |  | Remboursement : 20 000 € (par année d'assurance) 10 000 € (par litige) | Procès |
| 35 | Assurance SwissLife n° 012400627 (assurance multirisque professionnelle) | Contacter SwissLife pour constatation du sinistre Obligation des employés de travailler chez eux pendant plusieurs jours |  | Accès aux locaux de la société impossible pendant quelques jours, mobiliers touchés |
| 36 | Assurance SwissLife contrat n°9370290 bris de machine | Contacter SwissLife pour constatation du sinistre |  |  |
| 37 | Assurance responsabilité civile professionnelle Solly Azar/Hiscox police n°HARCP0073938 | Contacter l'assureur | Remboursement : 800 000 € (par année d'assurance) | Perte de la réputation de la société, procès |
| 38 | Assurance responsabilité civile professionnelle Solly Azar/Hiscox police n°HARCP0073938 | Contacter l'assureur | Remboursement : 1 500 000 € par sinistre | procès |
| 39 | Assurance responsabilité civile professionnelle Solly Azar/Hiscox police n°HARCP0073938 | Contacter l'assureur | Remboursement : 500 000 € par sinistre | procès |
| 40 | Aide de David de la société ARONE en cas de panne |  |  |  |
| 41 |  | Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et faire appel à deux banques au lieu d'une |  | Faillite possible de Sunnikan |
| 42 |  | Proposer d'autres services aux clients… |  | Laboratoires en faillite, plus de clientèle |
| 43 | Harmonisation des rapports Clause de confidentialité | Embauche de deux ou trois personnes supplémentaires |  | Fuite d'un savoir-faire considérable |
| 44 | Assurance SOLLY AZAR Responsabilités civiles et professionnelles Contrat : HA RCP0073938 | Vérifier si le plafond de garantie ne doit pas être relevé. | Garantie de 300 000 € |  |
| 45 | Climatisation dans les locaux (vérification régulière de l'installation) |  |  | Difficulté des employés à se rendre sur le lieu de travail, maladie éventuelle, malaise… |
| 46 | Assurance SwissLife n° 012400627 (assurance multirisque professionnelle) | Vérifier si le plafond de garantie ne doit pas être relevé. |  | Impossibilité des employés à se rendre sur le lieu de travail |
| 47 | Arrivée sur le marché de concurrents plus expérimentés et moins chers | Rester vigilant Débaucher leurs employés ??? |  | Plus de clientèle |
| 48 | Ouverture sur l'étranger | Se renseigner sur les contrats professionnels avec l'étranger (voir chaque pays) afin d'être couvert par les assurances. |  |  |
| 49 | Être à l'affût des nouveautés, des demandes clients | Changer de stratégie si nécessaire Embaucher de nouveaux consultants |  |  |

# Récapitulatif des risques

| Table de Criticité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilité de survenue | Conséquences |  |  |  |  |
|  | C0 Négligeable | C1 Mineur | C2 Important | C3 Majeur | C4 Critique |
| P4 - Très fréquent (p≈1) |  |  |  |  | Indisponibilité du gérant n°2 |
| P3 - Fréquent |  |  | Redressement URSSAF n°22 Redressement fiscal n°23 |  |  |
| P2 - Occasionnel |  |  |  | Dépôt de bilan de plusieurs gros clients n°24 Erreur comptable de DBF n°25 | Nouveaux concurrents N°47 Compétences plus adaptées Pénurie de clients n°48 n49 |
| P1 - Rare |  |  |  | Pillage des méthodes Sunnikan | n°41 Faillite du Crédit Lyonnais Durcissement de la politique française/médicaments n°42 n°13 |
| P0 - Très rare (p≈0) |  |  |  |  |  |

# Résultats de l'analyse de risque

## Risques de Criticité 4

| Réf. Risque | Fonctionnalité | Cause de dysfonctionnement |
| --- | --- | --- |

## Risques de Priorité Haute

| Réf. Risque | Fonctionnalité | Cause de dysfonctionnement |
| --- | --- | --- |

## Conclusions

__________